附件1

五华县2020年度污染防治攻坚战重点任务分解表

| 责任县领导 | 责任 单位 | 责任人 | 工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 各镇人民政府 | 各镇 镇长 | 1.各镇负责辖区内自然村的农村生活污水处理设施建设工作（详见附件2）。 2.负责辖区内禁止露天焚烧秸秆工作，建立镇政府和行政村的目标管理责任制，严厉打击露天焚烧秸秆、垃圾和其他废弃物等违法行为。 3.负责落实镇、村河长制，确保辖区内河流交界断面的水质达标。 4.负责开展辖区内畜禽禁养区、限养区内畜禽养殖业清理整治工作。 5.负责圩填和农村生活垃圾的收集和转运工作。 6.负责辖区内集中式饮用水源保护区的规范化建设、巡查管护和环境问题整治工作，清理饮用水源保护区内设置的排污口和违规建设项目，确保辖区内镇级饮用水源保护区水质目标达到或优于Ⅲ类水质标准。 7.负责辖区内散乱污企业清理整治工作。 8.负责辖区内工地施工、堆场扬尘污染防治工作。 |
| 罗丽思 | 梅州市生态环境局五华分局 | 邓瑜文 | 1.完成已划定的县城及镇级饮用水水源保护区规范化建设工作；监督指导各镇在10月底前完成镇级集中式饮用水源保护区及“千吨万人”集中式饮用水源地环境问题整治工作。 2.完成挥发性有机物重点监管企业销号式综合整治任务；完成强制性清洁生产企业1家；油气回收专项检查合格率达100%。 3.负责固体废物统一监督管理。工业固体废物处置利用率达90%以上，危废处置率达100%，医疗废物安全处置率达99%以上。 4.开展核与辐射安全管理，确保本县辖区内放射性同位素持证率达100%。 5.负责禁止露天焚烧工作的监督管理。 6.9月底前完成辖区内固定污染源国家排污许可发证和排污登记工作。 8.开展辖区内入河（湖）排污口（渠）和农村黑臭水体排查工作。 9.联合开展柴油车污染治理工作。 10.开展土壤污染地块状况详查。 |
| 谢国泉 | 县农业农村局 | 张育彬 | 1.负责控制农业面源污染，制定实施农业面源污染综合防治方案。 2.完成省市下达的受污染耕地安全利用、种植结构调整和治理与修复任务目标，2020年受污染耕地安全利用率达到100%，受污染耕地安全利用任务和严格管控任务完成比例达到100%。配合开展土壤污染地块状况详查。 3.负责全县农村生活污水处理设施建设的监督指导。牵头完成124个自然村的污水处理设施建设。完成全县农村生活污水治理率40%以上，80%自然村生活污水通过管道收集或暗渠化的收集任务。 4.完成畜禽养殖污染治理及养殖废弃物资源化利用目标，全县畜禽粪污资源化利用率达到75%，全县规模化畜禽养殖场粪污处理设施配套率达到95%以上。 5.负责指导各镇人民政府开展禁养区、限养区内畜禽养殖业清理整治工作。负责畜禽养殖场养殖管理，做好畜禽养殖信息直联直报，及时填报畜禽养殖信息直联直报系统。指导各镇人民政府开展农村畜禽养殖污染治理，确保农村畜禽养殖污染问题得到有效遏止、农村畜禽养殖污染投诉率下降。 7.负责指导、监督全县屠宰企业污染治理工作。 8.负责组织实施秸秆综合利用技术的示范推广工作。积极推进秸秆、树枝（叶）等生物质综合利用和秸秆禁烧工作。 9.负责推进农村环境综合整治。今年9月底前完成5个建制村环境综合整治任务，生活污水处理率≥60%，畜禽粪便综合利用率≥70%，并提供相关佐证材料。 |
| 谢国泉 | 县林业局 | 温定基 | 1.保护湿地生态系统。强化森林和湿地资源保护管理，禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复。 2.负责组织农田防护林、水源涵养林和其它防护林建设及其监管。 3.组织开展打击非法使用林地、毁坏林木等破坏森林资源违法违规行为的专项行动；依法查处自然保护区、森林公园毁林行为、森林火灾隐患的清理清查，查处山林野外违规用火行为。 |
| 谢国泉 | 县水务局 | 李文伟 | 1.负责县城、镇级污水处理厂的建设，将县城、城镇周边52个自然村生活污水纳入城镇污水厂进行处理（附件3-1）。今年12月底基本完成建设县城污水处理厂（三期）建设，新增县城污水处理能力4万吨/日，加快推进污水管网建设，今年底完成新增县城污水收集管网工程4.92公里，改造城镇老旧污水管网4.5公里。启动华城、棉洋、安流镇级污水处理厂扩容建设，新增处理能力1.5万吨/日，新增14个镇级污水处理管网42.36公里。 2.加强污泥处理处置监督管理，负责完善县城、工业园区及乡镇污水处理厂污泥的规范处理。全县污泥无害化处理处置率保持100%。 3.负责保障河道的生态流量。确保我县河道的水质环境质量达到广东省环境功能区划标准要求。 4.配合开展农村黑臭水体排查工作。2020年9月底前配合完成5个建制村环境综合整治任务，饮用水卫生合格率≥60%，并提供相关佐证材料。 5.负责加快实施河道治理及清淤工程。至少整治一条污染较重的支流河涌。防治涉河洗砂作业污染水域环境，保护水质生态环境。 6.负责科学保护水环境，从严核定水域纳污能力，完善生态流量监控体系，保障河库基本生态用水需求。 7.负责职责范围内饮用水源地的保护、管理和污染防治工作，保障饮用水安全。 |
| 周铁伟 | 县自然资源局 | 李定华 | 1.禁止在生态保护红线内、自然保护区内、饮用水源保护区内审批项目用地。 2.组织、协调、指导和监督矿山地质环境保护与恢复治理工作。 3.严格建设用地准入管理。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。自然资源部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理规划土地用途，严格用地审批。 4.配合生态环境部门建立重点行业企业用地土壤污染状况调查清单，建立本行政区域疑似污染地块名单，及时上传全国污染地块土壤环境信息管理系统。 |
| 赖勤 | 县公安局 | 赖勤 | 1.负责禁放区内烟花爆竹禁放工作。 2.联合开展柴油车污染治理，查处上路行驶机动车尾气排放检验不合格的车辆。 3.负责依法查处涉嫌违反环保法规的犯罪行为。 |
| 张裕 | 县科工商务局 | 李杜强 | 1.推进重污染行业企业绿色生产。加快推动涉水、气重污染行业落后产能退出，制定实施本年度推动落后产能退出工作方案。开展重点行业企业清洁化改造后评价工作，完成涉水、气重污染行业企业实施强制性清洁生产审核1家，支持企业实施清洁生产技术改造，提升清洁生产水平。 2.深化挥发性有机物治理。将挥发性有机物重点行业企业纳入全省万企清洁生产审核行动工作重点，减少VOCS等污染物排放。 3.负责推进工业园区循环化改造和工业“三废”资源化利用，提高大宗工业固体废物综合利用水平。 |
| 甘飞鸿 | 县卫生健康局 | 刘旭伦 | 1.负责全县医疗机构医疗废水的监督管理，加强医疗卫生机构环保“三同时”工作，完善医疗废水处理设施建设，确保医疗废水达标排放。 2.负责开展全县医疗卫生机构医疗废物的收集、运输，贮存，处置过程中的环境污染防治工作，确保我县辖区内所有医疗机构包括私人诊所产生的医疗废物按危险废物处置的规范进行无害化处置，无害化安全处置率达到100%，监督查处医疗卫生机构环境违法行为。 3.负责指导监督医疗卫生机构加强对应用核与辐射设施设备管理，医疗机构射线装置辐射安全许可证持证率100%。 4.负责加强公共场所和饮用水卫生监督管理，对饮用水水质进行卫生监督监测。 |
| 甘飞鸿 | 县市场监管局 | 傅培强 | 1.配合相关部门做好“散乱污”企业整治工作，依法查处无照经营行为。 2.严禁在烟花爆竹禁放区域内经营烟花爆竹。 3.负责生物质锅炉及燃煤锅炉整治工作。组织全面清查、拆除10蒸吨以下燃煤锅炉；对未办理特种设备使用登记注册手续的锅炉依法责令限期改正，逾期不改正的责令停止使用并立案查处。 |
| 宋学希 | 县发展改革局 | 田爱平 | 1.将生态文明建设和环境保护纳入国民经济和社会发展规划。 2.推进产业结构调整，严把高耗能、高排放和产能过剩行业的产业政策关，拟定能源战略规划并组织实施，推进能源清洁化。 3.加快推动工（产）业园集聚区集中供热，优化城区内燃气管网建设，2020年底天然气管道通达广州（番禺）五华产业转移园。 4.控制煤炭消费总量。落实能源消费总量和单位GDP能耗“双控”措施，完成市级下达的能源消费总量控制目标。 5.加快提升车用成品油质量。根据省统一部署安排，加快车用成品油品质升级，推进国VI车用汽、柴油的提前供应工作。 6.负责配合环保部门督促加油站配套安装油气回收装置，防治油气污染。 7.推进固体废物产业结构调整和升级，组织实施有利于生态环境保护的生活垃圾处理、医疗废物处理收费等价格政策。 |
| 宋学希 | 县住房城乡建设局 | 曾清华 | 1.加强工地扬尘污染治理。在建工地和拆除工程满足“6个100%”，对未落实“6个100%”措施的，加大处罚力度，纳入企业信用信息系统，计入不良行为记录，加大对未落实扬尘污染防治措施运输单位的监管和处罚。 2.负责镇村生活垃圾的监督管理。完善镇村生活垃圾收集转运制度，保证农村生活垃圾有效处理率达95%上，2020年9月底前配合完成5个建制村环境综合整治任务，提供生活垃圾无害化收集率佐证材料；推进新排查镇级生活垃圾填埋场整治工作，按规定开展镇级填埋场渗漏液监管监测工作。 3.负责统计本县建筑垃圾产生、清运、处理情况，负责本县辖区内建筑垃圾消纳场所规划、建设、运营和管理。 |
| 宋学希 | 县应急管理局 | 曾召辉 | 1.协助公安部门做好网格化地段的烟花爆竹禁放工作，依法查处违法违规储存、生产、经营烟花爆竹行为。 2.协助环保部门做好危化品企业污染防治工作，并做好危化品突发事件的应急处置工作，防止造成次生事故。 |
| 宋学希 | 县交通运输局 | 何伟雄 | 1.负责城市公共交通污染防治，推进公交电动化，开展非电动公交车逐步淘汰工作,11月底前公交电动化完成比例达80%的任务。 2.联合开展柴油车污染治理工作，配合完成柴油货车颗粒物和氮氧化物排放量削减比例达到4%的考核任务。 3.负责对本县机动车维修行业危险废物收集、处置实施监督管理，配合环境保护部门对机动车维修场所的环保监督检查。 4.负责危险废物运输企业、车辆、从业人员的监督管理。 5.负责职责范围内建筑施工、道路扬尘污染防治工作。 |
| 宋学希 | 县市政公用事业服务中心 | 张雄辉 | 1.负责城镇生活垃圾收集处理工作。完成五华县安流焚烧发电项目建设运营，生活垃圾处理项目建设投运，城市生活垃圾无害化处理率达到100%，垃圾填埋场的渗滤液处理达标排放。 2.负责城市道路扬尘污染控制，在秋冬季节强化空气环境质量管控，加密道路洒水、机械清扫、雾炮车作业频率。 3.负责城区绿化工地和园林裸露土地扬尘污染防治。 4.今年10月底前完成五华县上坝老河床排水渠黑臭水体治理工作评估验收工作。 |
| 宋学希 | 县公路事务中心 | 何伟雄 | 负责职责范围内道路、建筑扬尘污染防治，会同相关镇做好国、省道路两侧各类堆场的扬尘污染防治工作，采取切实有效的措施，有效降低道路施工及运输过程中的扬尘污染。 |
| 宋学希 | 县琴江新城发展中心 | 周志浩 | 1.负责琴江新城范围内水、气、土污染防治工作。 2.强化琴江新城范围内建筑施工扬尘污染的管控，落实防尘措施。 |
| 宋学希 | 广州（番禺）五华产业转移园管理委员会 | 彭国阵 | 1.严格落实“三线一单”相关规定，不符合要求的企业禁止入园。 2.负责园区挥发性有机物行业企业监督管理，按要求完善环保处理设施并正常运行。 3.强化产业园区内建筑施工扬尘污染的控制，落实防尘措施。 4.将广州（番禺）五华产业转移园周边2个自然村生活污水纳入产业转移园污水处理厂进行处理（附件3-2）。 |

附件2

五华县2020年度自然村生活污水处理设施建设任务分解表

| 责任 单位 | 应建设施自然村数 | 应建污水处理设施的自然村名单（含在建） | 2020年应完成自然村污水处理设施任务数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水寨镇 | 30 | 榕树村（一片、二片、三片、四片），岗阳村（龙塘、岗头），平湖村（泮塘、平星、横湖），中洞村（三红、低坑、宝新兰、楼下、上坑），高车村（外头），善坑村（善坑），河尾村（河尾），良美村（榄树、深美、良李岭），协和村（协和、榕树、白石洋），莲洞村（白慕、曲湖、红珠岭、伯塘、澄湖、塘尾），罗湖村（徐屋）。 | 6 |
| 河东镇 | 56 | 牛石村（河下），黎塘村（向阳），平东村（鱼尧、梅新、黄砂），高榕村（熊德），布头村（上村），沙渴村（西片、和平），油田村（斗新、林塘美、岭背），油新村（塘前、月形、松山、黄田、高简、向阳），太和村（华塘、竹头、楼里、人民、洋洲），宝瑞村（赤沙岭、胡屋），万华村（冷水坑、上村、下村），桂岭村（桂岭），大蒿村（下片、中片），联岭村（油富塘、中村），再新村（廖屋），黄泥寨村（黄泥寨），黄湖村（一片、二片、三片），下一村（茶园），枫林村（联兴、丰五、河唇），苑塘村（罗排、寨顶），增塘村（永联、上楼、岭头），苑河村（坑背、河陂），和民村（中心对门），东溪村（角仔塘、湖洋、红田、杨桃）平西村（姜畲、龙江）。 | 11 |
| 转水镇 | 33 | 黄龙村（榕树），益塘村（下排、上排），五星村（莲塘腌），矮车村（河北、金槐），流洞村（上村、下村），维龙村（龙湖、正里片，汤里），旱塘村（后山），枫林塘村（前山），輋维村（喊四坑、杨顺塘、輋坑塘），下潭村（欧径、下潭、冷水坑），里塘村（赤岭、寨上寨下），輋柯村（上村、下村），长源村（竹头塘），新民村（新南），蛇塘村（澄江），青塘村（高孔、旱塘、和安塘、黄善堂、老屋排、楼下拗、围里片）。 | 7 |
| 安流镇 | 91 | 长江村（杨梅），福江村（福江），双福村（福坑、万福），低坑村（仕升、和平、俄城、复兴），葵樟村（樟树头、葵江），三江村（三江、尧青、黄江），文葵村（文葵、藕塘），双径村（山塘、上下寨、老楼、黎九圳下），里江村（万里、万新），半径村（青龙、车前、甘塘、车岭），大和村（乐和、山里背），丰联村（丰良、径里），联新村（乌石下、桐树窝、连塘、建新、红卫），五联村（水口寨、寨里、新浦洋），楼光村（马头山、楼江寨），长江村（高车），半田村（前塘、上新、水尾、径口），河沿村（河背洞、东方、沿下排），红山村（岭下、伯公拗、耀山），石门村（石门），吉程村（田心、吉洞），福岭村（安付、外坑、内坑、宫牌、福成），福西村（黄甲），吉水村（坑尾、中心、深塘、祝进、白石、吉新），龙楼村（龙颈），福龙村（振兴、山下、太和），福陂村（陂文），完塘村（福塘、石塘、完塘），福华村（华洞），洑溪村（社沾、横岭、会榕），大九村（胜利、仓下、笼衣），东礼村（通美、礼书、东礼、东华），青江村（上小塘），学园村（坟东、暂里、坟西、上寨），蓝田村（郑坑），龙中村（中心）。 | 18 |
| 郭田镇 | 15 | 龙潭村（河东、河西），布美村（邓屋排、圩上坝、巫屋岗），坪上村（桥头），蕉州村（上角、棣华、廖屋），双光村（上光、下光），郭田村（水灵、陂角、庵下），硿南村（寨角）。 | 3 |
| 横陂镇 | 58 | 崇文村（荷树），横陂村（河南），红光村（新田），夏阜村（西门），红光村（田心上楼、田心下楼），坝头村（坝一、坝二、坝三），华阁村（一村、二村、三村、四村），江南村（汤湖、学山寨、南风凹），石下村（山边、河唇），近江村（寨里、拱辰），超群村（塘背岭、龙眼窝），夏阜村（夏阜、屋场片），湖塘村（光显、司马、荷树、下园），新寨村（社前、池溪、新寨），老楼村（松元、上下星、宁一、岭下、和乐、成塘、学全片），叶湖村（岭下、河唇、楼下），兴华村（、锦塘、裕和、泥坑），坑口村（新建、新华、新兴、新联），增华村（利民、益民），小都村（正上、上蔡），联长村（岭西、陈竹黄塘、长岭头、赤岭、谢屋），东山村（马汕）。 | 12 |
| 华城镇 | 28 | 高竹村（坪上、黄槐、松塘、加青、排上、和星），齐乐（齐乐亭、下径），河亨村（大亨）、湖田村（水心）、南方村（学赖坝），河子口村（老雄二、社背、新柏），铁炉村（铁下），新建村（新梅、新联、新岭、新光），华安村（水训里、寨下、漳泗塘、塘尾、二三队），新兴（石子塘、太塘、增益、輋禾）。 | 6 |
| 华阳镇 | 23 | 华南村（坪田），莲高村（莲塘、上店），高塘村（新村、柏塘、坪塘、大径），坪南村（阳星、米潭、黄布）、太坪村（河围、洋湖、马坑、长安、欧塘），红洞村（水口、吉逢），大拔村（高寨下、大龙、河口、洋塘），华新村（官洞、新田）。 | 5 |
| 龙村镇 | 28 | 大梧村（车前），先河村（硿下），营田村（下营），留畲村（上村、下村），南口村（刘角），水口村（流塘），梅蓄新村（梅蓄新村）、榕溪村（下村），硝芳村（大径），水南村（塘肚里），潭溪村（河唇），三湖村（湖西），金龙村（长源），湖中村（涧头、五栋、上新），洞口村（中心），塘湖村（衍庆、上下围、圩上），大坑村（洋坑），登畲村（红莲），南洞村（湖中），柏溪（寨新），新艳（下片），梧溪（三家祠），宫前村（坪上）。 | 6 |
| 梅林镇 | 22 | 新成村（新成），金坑村（金城），福塘村（高塘、塘头），上礤村（上礤），尖山村（红塘），梅南村（蔡布、洋塘），琴口村（告岭、塘南、琴南），新塘村（新排、新岭、新河），优河村（河石），三乐村（二联），梅林村（深新），梅东村（江河、岭华、涧西、涧东、中兴）。 | 4 |
| 棉洋镇 | 58 | 罗城村（圩上），黎洞村（新月），桥江村（西南），竹坑村（社崀），群星村（上新、高砂、宫背），阳光村（柏寿、排上、茜尖、流新、细窝），中新村（中新），新光村（下小坑），富强村（河背），罗城村（福铭），红星村（新村），水湖村（大湖、南方、水口），溜沙（黄田、居强、竹园），琴江村（琴江、河东），黎洞村（龙兴、新月、官员），桥江村（河唇、塅心、西南），美田村（新和），双璜村（四河、树下），唐纯村（红星、金星、中心、群星），平安村（樟树、上楼、井头、竹溪、苗塘），绿水村（五星、美联），美光村（绍堂、塘背），葵岭村（葵光、葵丰、葵中），竹坑（竹口、社崀）。福城（福坑）、荣华村（鹿坑）、棉洋村（上楼、正上、山下、坑口）。 | 12 |
| 岐岭镇 | 22 | 龙寨村（在前）、大蒲村（蛇形、沙坝坵、水口），荷梅村（社岭），朝阳村（丁山），华源村（华侨、元坑），鲁占村（排里、下围），清溪村（一片、二片、三片），王化村（九龙江、横坝、三多齐），荷梅村（赤梅、大岭），荣贵村（下梁、红光、上岗、上梁）。 | 4 |
| 双华镇 | 20 | 黄径村（利塘径），军营村（一队、三队、四队、五队、六队），华拔村（澄里角、水口寨、学田），禾沙村（部光），竹山村（东新春、井冈、美汤、嶂下），虎石村（井光、桂塘），公平（永星）、苏区（禾田水、中心），矮畲村（增田）。 | 4 |
| 潭下镇 | 44 | 金石村（新屋窝尾、大窝、上塘桑元），光华村（围岗上、井头塘、围龙屋、下碰塘、江塘、贵湖、坳头），中村（中坑、墩上、腰带、梧村），杞水村（冷水坑）、龙田村（禾坪尾、大輋里、鸭子田下村、鸭子田上村），锡坪村（杨梅坑），大玉村（黄洞、庆安、大同、下罗），汶水村（黄竹坪、洋进坑），品畲村（社兰门），柏洋村（坝心围、榕树背、墩上、江下、大岭、排上），百安村（矮车坝、寨树下、韭菜塘、罗屋、文岭、田屋、白旱），福灵村（下鹿头），乐道村（背金山），新田村（小佐）、文里村（莲塘）。 | 9 |
| 长布镇 | 52 | 青岗村（水坑），大客村（黄田），长安村（车上、石辽、仙溪、坪上），樟树村（水口、上村、中心、老禾仓），中心村（风度），太坪村（石奇、为唇、铁辽、王坑、坪背、店径、塘背），栋新村（观国），梅塘村（河南、河北），高福村（上高福），大坑村（围崀、河背），北洋村（桃君），福兴村（柏树），琴塘村（凹头、村尾、在下、墩子、为上、为龙、中心），横江村（中心、山下），栋新（河背、风流、上墩、四角、石牙、为龙、竹园、田心、大桥、棉輋、下墩），长生村（樟在、陶下、店柏、陶上、新排、红星）。 | 10 |
| 周江镇 | 38 | 三河村（田心），利洋村（利东），黄布村（楼下、罗屋、蓝布、塘背），联太村（石布、联西、中心），蓝坑村（竹河），增洞村（新田、增洞），中兴村（文兴），龙洞村（九龙、龙洞、余洞），冰坎村（岭下、围龙），兰鱼村（兰一、兰二、兰三），红源村（红源），桂子村（何屋），崀头村（崀中、为龙、崀上、崀新、井下），利河村（河江、山下），甘茶村（上村、下村），良宁村（上村、下村），狮潭村（黄古潭），黄华村（老寨）, 早成村（围中、早禾田）。 | 8 |
| 合计 | 618 | / | 124 |

备注：各镇2020年度应完成污水处理设施建设的自然村任务数应从“应建污水处理设施的自然村名单（含在建）”栏内选择。

附件3

五华县2020年度自然村生活污水纳入城镇污水管网任务表

| 责任 单位 | 区域 | 应纳入自然村数 | 生活污水应纳入城镇污水处理厂处理的自然村名单 | 2020年完成纳入城镇污水处理厂自然村任务数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 务 局 | 水寨镇 | 26 | 坝美村（一组、二组、三组、四组），澄湖村（一村、二村、上半岭、下半岭），大湖村（井下、布心、大坝），犁滩村（下角、坝心、坝尾），大岭（石塘、畲肚、大岭），黄井村（外黄井、社岭墩、凤山），罗湖村（坝头），七都村（楼圳、上围、下围、米岭、西山） | 52 |
|  | 河东镇 | 25 | 下二村（超前、渡江、上岗、仓下、大屋里），下一村（黄基、桥头），下村（举公、新丰、红光、松林、石仔塘、昭德、华岳），河口村（老祠堂片、车头片、横塘片、排下、寨里、龙利片），牛石村（寨里），澄塘村（凹下片、下屋片、上德片、东风片） |  |
|  | 安流镇 | 17 | 福江村（龙光、民主），学少村（中心、红星、金星），万塘村（一片、五片、六片）、大同村（塘背、下仓）、胜利村（料田）、联和村（下邹）、上布村（山下、良岭）、龙中村（车龙、欧阳、杨梅） |  |
|  | 横陂镇 | 2 | 东山村（樟树），横陂村（官桥片） |  |
|  | 华城镇 | 13 | 城东村（银坑），塔岗村（社岭、新塔、塔下、高坑），葵富（南斗、富石、石二、石榴），董源（官坑、茶亭、姜公、上赖） |  |
|  | 华阳镇 | 8 | 华新村（樟元），华阳村（井田），叶新村（叶西、叶连、叶东、叶中）、华南村（古塘角、华南） |  |
|  | 龙村镇 | 5 | 龙村村（双龙），金龙村（高翔），樟华村（樟树下、新华、河布） |  |
|  | 梅林镇 | 1 | 优河村（河背） |  |
|  | 棉洋镇 | 9 | 联西村（夫子、马岗、赤珠、北斗），洛阳村（新村、上二、上一、山二），阳光村（元径） |  |
|  | 岐岭镇 | 3 | 朝阳村（邓屋）、凤凰村（江隆、莲塘） |  |
|  | 双华镇 | 11 | 双华村（下湖、田心、竹园、芙蓉、新屋、坪寨、鸡社、新楼、中心），大陂村（曹陂）、富美村（下村） |  |
|  | 潭下镇 | 7 | 文里村（孔屋、陈屋），南华村（新墟、禾坪、下围张屋），上围村（天良渡、园肚里） |  |
|  | 长布镇 | 3 | 长生村（正和、上程），蓝塘村（长桥） |  |
|  | 周江镇 | 1 | 龙堵村（龙布） |  |
| 合计 | 131 | / |

附件4

五华县2020年度自然村生活污水纳入产业转移园污水管网任务表

| 责任单位 | 区域 | 应纳入产业园污水管网自然村数 | 生活污水应纳入产业园污水管网处理的自然村名单 | 2020年完成纳入广州（番禺）五华产业转移园污水处理厂自然村任务数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州（番禺）五华产业转移园管理委员会 | 水寨镇 | 2 | 黄狮移民新村、和民村（高上老下元见） | 2 |
|  | 河东镇 | 4 | 化裕村（园墩围、店前、云弓、三新）， |  |
| 合计 | 6 | / |

附件5

五华县2020年度生态环保领域重点项目工作任务表

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 建设内容及规模 | 责任县领导 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五华县潭下社区生活污水管网工程项目 | 800万 | 建设长度为6700m生活污水管网及配套附属设施。 | 罗丽思 | 梅州市生态环境局五华分局 | 邓瑜文 | 2020年11月 | 新开工 |
| 2 | 五华县河东绿色生态水质净化厂一期工程 | 15498.76万 | 化裕水质净化厂本次设计规模为2万m³/d，远期设计规模4万m³/d，远景设计规模6万m³/d；油新水质净化厂本次设计规模为1万m³/d，远期设计规模2万m³/d，远景设计规模3万m³/d；配套管线工程总长度5km，出水标准按照准Ⅳ类执行。 | 张裕 | 县产业转移工业园管委会 | 彭国阵 | 2021年6月 | 续建 |
| 3 | 五华县城污水管网工程（罗湖片区狮山公园至大岭村片段） | 1159.46万 | 新铺设（罗湖片区狮山公园至大岭村片段）污水管网6.7公里。 | 谢国泉 | 县水务局 | 李文伟 | 2020年10月 | 续建 |
| 4 | 五华县城污水管网项目（澄湖堤往转水方向段） | 2604.69万 | 新铺设(澄湖堤往转水方向段) 污水管6.099公里。 | 谢国泉 | 县水务局 | 李文伟 | 2020年10月 | 续建 |
| 5 | 五华县坪田水生态清洁小流域治理工程 | 2869.89万 | 综合治理水土流失面积102.46km2，整治河道11.287km，生态护岸2.124km，新建灌排渠1.6km；治理崩岗15座等。 | 谢国泉 | 县水务局 | 李文伟 | 2020年12月 | 新开工 |
| 6 | 五华县岐岭河生态清洁小流域治理工程 | 2893.1万 | 综合治理水土流失面积99.83km2。河道整治：整治河道4.48km，其中生态护岸6.20km。设置谷坊8座，截排水沟共4775m等。 | 谢国泉 | 县水务局 | 李文伟 | 2020年12月 | 新开工 |
| 7 | 韩江上游五华县长布镇六村连片环境综合整治项目 | 1000万 | 1.农村饮用水水源地保护工程；2.生活污水处理工程；3.生活垃圾收集处理工程。 | 招业斌 | 长布镇人民政府 | 陈思德 | 2020年7月 | 续建 |
| 8 | 五华县新排查镇级填埋场治理工程 | 4771.72万 | 对长布镇石础村垃圾填埋场、粘坑村垃圾填埋场、郭田镇布美村三渡水库桥旁堆放点、硿南村堆放点和安流镇龙中村垃圾填埋场进行垃圾搬迁，对岐岭镇礤下乌田垃圾填埋场进行就地封场。 | 宋学希 | 县住房城乡建设局 | 曾清华 | 2020年7月 | 续建 |
| 9 | 五华县周江镇生活垃圾无害化处理场 | 6800万 | 新建卫生填埋区、污水调节池、垃圾渗沥液处理设备设施、进场道路、综合楼及配套公用工程等。 | 宋学希 | 县住房城乡建设局 | 曾清华 | 2020年8月 | 新开工 |
| 10 | 五华县循环经济产业园城市生活垃圾处理项目 | 46762万 | 项目用地约400亩。项目总规模为日处理城市生活垃圾1050吨，分两期建设，其中本期（一期）工程日处理生活垃圾 700 吨，安装 2×350 吨/日机焚烧线及对应配套系统、一套 18MW 凝汽式汽轮发电机组；预留扩建规模为 350 吨/日，配套9MW汽轮发电机组，两期土建一次性建成。焚烧所产生的余热通过汽轮发电机组用来发电，建设配套飞灰填埋场及炉渣处理厂。 | 宋学希 | 县住房城乡建设局 | 曾清华 | 2020年12月 | 续建 |
| 11 | 五华县城下岗坝小区配套基础设施改造项目 | 2100万 | 建设内容及规模：改造道路长约1226米，改造排水沟长约2446米及交通标志等市政配套设施。 | 宋学希 | 县住房城乡建设局 | 曾清华 | 2020年9月 | 新开工 |
| 12 | 五华县城污水处理厂三期扩建及配套管网建设 | 25641.33万 | 新增日处理污水规模4万吨；二期提标工程，新建滤布池及解除消毒池，将出水水质从原来的一级B标准提高到一级A标准及广东省地方标准一级标准较严值；新建4号泵站及配套管网14420米。 | 谢国泉 | 县水务局 | 李文伟 | 2020年12月 | 拟实施 |
| 13 | 五华县城污水管网工程（河东片段） | 3806.35万 | 新铺设（河东片段）污水管网6.56公里。 | 谢国泉 | 县水务局 | 李文伟 | 2020年12月 | 督办项目 |
| 14 | 五华县镇级污水处理厂及配套管网二期工程 | 31233.82万 | 安流镇污水厂二期规模为0.6万m³/d，安流第二污水厂规模为0.1万m³/d，棉洋污水厂规模为0.2万m³/d，华城镇污水厂规模为0.6万m³/d，14个镇污水管网完善及延长工程总长42.36公里，涌边挂管长度3公里。 | 谢国泉 | 县水务局 | 李文伟 | / | 拟实施 |

附件6

五华县      镇（部门）2020年度完成污染防治攻坚战重点任务推进月报表

单位：（公章）                                                                      填报时间：    年   月   日

| 责任单位 | 工作任务 | 工作进展 | 存在问题 | 下一步工作计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

主要负责人：             分管领导：                   填报人：                      联系方式：