附件1

五华县削坡建房风险排查情况汇总表

| 镇 名 | 极高风险户数 | 高风险户数 | 中风险户数 | 低风险户数 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水寨镇 | 1 | 76 | 378 | 96 | 551 |
| 河东镇 | 2 | 103 | 831 | 752 | 1688 |
| 转水镇 | 3 | 100 | 1000 | 547 | 1650 |
| 华城镇 | 5 | 332 | 1833 | 546 | 2716 |
| 岐岭镇 | 2 | 148 | 704 | 244 | 1098 |
| 潭下镇 | 3 | 138 | 1218 | 591 | 1950 |
| 长布镇 | 0 | 242 | 982 | 311 | 1535 |
| 周江镇 | 0 | 440 | 1551 | 219 | 2210 |
| 横陂镇 | 0 | 115 | 919 | 368 | 1402 |
| 郭田镇 | 0 | 7 | 131 | 94 | 232 |
| 双华镇 | 3 | 165 | 646 | 177 | 991 |
| 安流镇 | 6 | 849 | 2790 | 711 | 4356 |
| 棉洋镇 | 1 | 555 | 1472 | 284 | 2312 |
| 梅林镇 | 6 | 812 | 2055 | 333 | 3206 |
| 华阳镇 | 14 | 725 | 1155 | 173 | 2067 |
| 龙村镇 | 5 | 1287 | 2942 | 424 | 4658 |
| 合计 | 51 | 6094 | 20607 | 5870 | 32622 |

附件2

五华县农村削坡建房风险点综合治理三年任务分解表

| 序号 | 镇别 | 整治总数（户） | 2020年度任务数（户） | 2021年度任务数（户） | 2022年度任务数（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 极高风险 | 高风险 | 中风险 | 低风险 | 小计 | 极高风险 | 高风险 | 中风险 | 低风险 | 小计 | 极高风险 | 高风险 | 中风险 | 低风险 |
| 1 | 水寨镇 | 120 | 15 | 0 | 2 | 8 | 5 | 70 | 1 | 8 | 31 | 30 | 35 | 0 | 4 | 19 | 12 |
| 2 | 河东镇 | 265 | 30 | 0 | 4 | 16 | 10 | 130 | 1 | 12 | 66 | 51 | 105 | 1 | 7 | 57 | 40 |
| 3 | 转水镇 | 250 | 25 | 0 | 3 | 15 | 7 | 125 | 2 | 10 | 66 | 47 | 100 | 1 | 6 | 55 | 38 |
| 4 | 华城镇 | 423 | 43 | 0 | 5 | 25 | 13 | 210 | 3 | 20 | 99 | 88 | 170 | 2 | 16 | 86 | 66 |
| 5 | 岐岭镇 | 172 | 17 | 0 | 2 | 9 | 6 | 85 | 1 | 8 | 39 | 37 | 70 | 1 | 8 | 31 | 30 |
| 6 | 潭下镇 | 300 | 30 | 0 | 4 | 16 | 10 | 150 | 2 | 17 | 72 | 59 | 120 | 1 | 8 | 60 | 51 |
| 7 | 长布镇 | 239 | 24 | 0 | 3 | 14 | 7 | 120 | 0 | 9 | 65 | 46 | 95 | 0 | 5 | 48 | 42 |
| 8 | 周江镇 | 339 | 34 | 0 | 4 | 18 | 12 | 170 | 0 | 18 | 81 | 71 | 135 | 0 | 13 | 61 | 61 |
| 9 | 横陂镇 | 230 | 30 | 0 | 4 | 16 | 10 | 110 | 0 | 8 | 60 | 42 | 90 | 0 | 4 | 46 | 40 |
| 10 | 郭田镇 | 48 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 | 0 | 3 | 15 | 7 | 15 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 11 | 双华镇 | 158 | 18 | 0 | 2 | 9 | 7 | 80 | 2 | 9 | 36 | 33 | 60 | 1 | 6 | 30 | 23 |
| 12 | 安流镇 | 644 | 49 | 0 | 5 | 30 | 14 | 330 | 3 | 20 | 158 | 149 | 265 | 3 | 18 | 130 | 114 |
| 13 | 棉洋镇 | 345 | 35 | 0 | 4 | 19 | 12 | 170 | 1 | 18 | 85 | 66 | 140 | 0 | 14 | 73 | 53 |
| 14 | 梅林镇 | 489 | 49 | 0 | 6 | 30 | 13 | 245 | 3 | 18 | 121 | 103 | 195 | 3 | 20 | 97 | 75 |
| 15 | 华阳镇 | 317 | 32 | 0 | 4 | 18 | 10 | 155 | 7 | 18 | 70 | 60 | 130 | 6 | 8 | 67 | 49 |
| 16 | 龙村镇 | 661 | 61 | 0 | 8 | 35 | 18 | 325 | 3 | 34 | 156 | 132 | 275 | 2 | 20 | 130 | 123 |
| 合计 | 5000 | 500 | 0 | 61 | 282 | 157 | 2500 | 29 | 230 | 1220 | 1021 | 2000 | 21 | 159 | 998 | 822 |

附件3

| 五华县农村削坡建房风险点整治进度表 |
| --- |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  | 单位：（户） |  |  |
| 序号 | 镇别 | 整治任务数 | 开工数 | 开工率 | 竣工数 | 竣工率 | 备注 |  |
| 填表人： |  | 联系电话： |  |  | 填报日期： |  |  |  |

附件4

五华县农村削坡建房风险点整治项目验收表

| 风险点编号 |  | 经纬度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细 地址 |  |
| 风险 等级 |  | 关联 风险点 |  | 威胁 人数 |  |
| 风险点整治费用 | 万元 | 政府投 入资金 | 万元 |
| 开工 时间 |  | 竣工 时间 |  |
| 整治情况总结 | （附照片，包括房屋正面，边坡整治前、中、后照片共四张） 整治项目负责人签名： （盖章） 年 月 日 |
| 竣 工 验 收 意 见 | 村（居）委会意见 | 经办人签名： （盖章） 村（居）委会负责人签名： 年 月 日 |
|  | 乡镇人民政府 （街道办）意见 | 经办人签名： （盖章） 分管领导签名： 年 月 日 |
|  | 县级主管部门意见 | 经办人签名： （盖章） 分管领导签名： 年 月 日 |

注：县级人民政府依照《地质灾害防治条例》《广东省地质环境管理条例》等法规及有关文件

要求确定农村削坡建房整治验收主管部门，或成立多部门组成的联合验收组进行验收。

## 附件5

五华县农村削坡建房风险点整治台账

填表单位：                                                            填表时间：      年    月    日

| 序号 | 风险点编号 | 坐标 | 市 | 县（市、区） | 乡镇（街道） | 详细地址 | 户主及联系电话 | 风险等级 | 潜在灾害类型 | 威胁人数 | 整治责任人及电话 | 关联风险点编号 | 边坡整治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 主体 | 整治 措施 | 整治 费用 | 实施 单位 | 监管 单位 | 整治目标及期限 | 进展 情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  | 审核人： |  | 联系电话： |  |

注：1.该表格应由地市牵头部门汇总后报送。2.风险点按户进行编号，风险点编号由13位数字组成，第1-6位为行政区划代码，第7-11位为边坡顺序编号，第12-13位为在同一个人工边坡影响区域内的农户顺序编号。3.详细地址应写明行政村、自然村和门牌号等。4.风险等级按照削坡建房户受影响人工边坡的风险等级进行认定，分为极高、高、中、低四个等级。5.潜在灾害类型可填写崩塌、滑坡等。6.在同一个边坡影响区域内的多个风险点可确定为同一个整治责任人，整治责任人原则上为实施削坡人，对削坡责任不明确或难以确定整治责任人的，由村指定干部或其他人员做责任人。7.关联风险点是指在同一个人工边坡影响区域内的其它风险点。8.边坡整治责任主体原则上为实施削坡人，对削坡责任不明确的，边坡整治责任主体为县或镇人民政府。9.监管单位原则上为镇人民政府。