附件5

五华县非煤矿山三年行动实施方案重点任务推进路线图

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点任务** | **任务细项** | **进度安排** | **牵头部门** | **完成情况** |
| **2020年** | **2021年** | **2022年** |
| 1 | 提升安全管理水平 | 1.制定完善矿山分级分类监管、安全体系、作业规程及教育培训； | 2020年12月底前完成 |  |  | 县应急管理局 | 已完成 |
| 2.落实矿山安全生产责任保险； | 2020年12底前完成 |  |  | 已完成 |
| 3.全面推进矿山安全生产规范化建设。 | 持续推进 | 持续推进 | 2022年12月底前完成 | 已选定1家开展“智慧矿山”创建，已制定建设方案，建成后向全县推广。 |
| 2 | 强化安全生产源头治理 | 1.提高准入门槛，推动矿产资源整合； | 持续推进 | 持续推进 | 2022年12月底前完成 | 县自然资源局 |  |
| 2.严格安全设施设计审查和安全生产许可证颁发管理； | 持续推进 | 2021年12月底前完成 | 持续推进 | 县应急管理局 | 对存在临近矿界、林界开采，且存在高陡边坡现状的矿山，采取停产整顿（或建议企业暂时停产），通过等高线划定矿区、扩大矿区面积和开采规模等方法解决。 |
| 3.加大整顿关闭力度。 |  | 2021年度完成1家尾矿库销库任务 |  | 正按销库工作程序有序推进 |
| 3 | 提升企业安全保障能力和水平 | 1.严格落实企业安全生产主体责任：（1）健全完善企业安全生产责任制；（2）全面落实尾矿库库长制。 | 2020年12月底前完成 | 持续推进 | 持续推进 | 县应急管理局 | 已完成 |
| 2.完善风险分级管控体系； | 2020年12月底前完成 | 持续推进 | 持续推进 | 已完成，每年对矿山进行一次“专家会诊”和风险评级。 |
| 3.强化隐患排查治理：（1）推动矿山企业使用省、市隐患排查治理系统；（2）推动线上、线下隐患排查相结合 | 持续推进 | 2021年12月底前完成 | 持续推进 | 正在进行 |
| 露天矿山标准化工作已完成，地下矿山企业正在推进安全生产标准化二级及以上等级（已完成一家）。 |
| 4.改进安全生产标准化工作机制； | 持续推进 | 持续推进 | 2022年12月底前完成 |
| 5.提升从业人员安全技能：（1）配备注册安全工程师；（2）班组长安全知识专项培训。 | 持续推进 | 2021年12月底前完成 | 持续推进 | 拟在2021年下半年举办一期班组长安全知识专项培训。地下矿山已配备注册安全工程师，其他矿山企业正在推进。 |
| 6.推广先进适用技术装备。 | 2020年10月底前完成 |  |  | 已基本完成 |
| 4 | 有效管控安全风险 | 1.严密管控地下矿山重大安全风险（1）组织开展地下矿山安全综合整治，通过实施“三个一批”措施，有效管控地下矿山安全风险。 | 2020年10月底前完成 | 持续推进 | 持续推进 | 县自然资源局、县公安局、县水务局、县卫生健康局、县应急管理局、县林业局。 | 正按地下矿山安全综合整治工作方案有序进行。已督促白石嶂钼矿制定+235m中段以上采空区治理和放顶方案 |
| 2.有效管控尾矿库安全风险： |  |  |  | 县应急管理局 |  |
| （1）全面落实国家、省、市关于防范化解尾矿库安全风险实施方案； |  | 2021年年底前完成 |  | 已下发工作方案有序推进 |
| （2）实施尾矿库“一库一策”； | 2021年年底前完成 |  |  | 已完成 |
| （3）推进1座已闭库尾矿库的销库工作，完成“头顶库”治理。 |  | 2021年年底前完成 |  | 正着手推进1座已闭库尾矿库的销库工作 |
| 5 | 强化外包工程管理 | 1.全面落实非煤矿山外包工程安全管理暂行办法有关规定；2.严格落实发包单位“七个有”、落实承包单位“七个必须”要求。 | 持续推进 | 2021年12月底前 | 持续推进 | 县应急管理局 | 已督促企业签订完善爆破等外包工程安全管理协议；督促企业落实建设项目安全管理有关规定要求。 |
| 6 | 规范技术服务行为 | 推动技术服务机构与矿山企业深度融合，充分发挥技术服务机构技术支撑作用。 | 持续推进 | 2021年12月底前 | 持续推进 | 县应急管理局 | 市局已牵头选定企业正在做试点并推广。 |
| 7 | 依法严厉打击矿山企业非法违法行为 | 1.按年度执法监管工作计划，开展执法检查；2.按金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，严肃查处矿山领域的重大隐患；3.开展联合执法行动。 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 | 县应急管理局 | 按年度执法计划有序实施；每年年底前与相关部门组织对矿山联合执法检查。 |