华府办函〔2020〕110号

五华县人民政府办公室关于印发五华县

地质灾害防治三年行动方案

（2020—2022年）的通知

各镇人民政府，县府直属和中央、省、市属驻五华有关单位：

《五华县地质灾害防治三年行动方案（2020—2022年）》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请迳向县自然资源局反映。

五华县人民政府办公室

 2020年8月10日

**五华县地质灾害防治三年行动方案**

**（2020—2022年）**

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步加强我县地质灾害防治工作，建立高效科学的地质灾害防治体系，最大限度地避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和经济损失，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《地质灾害防治条例》《广东省地质环境管理条例》等法规条例和省、市关于地质灾害防治的工作要求，结合我县实际，制定本行动方案。

**一、基本情况**

我县地质环境比较脆弱，地质灾害多发易发，地质灾害易发区占全县土地面积的95%。截至2020年3月，全县共有在册地质灾害隐患点131处，威胁总人口4774人，潜在经济损失1.57亿元。其中，威胁100人以上的大型地质灾害隐患点7处，威胁10至100人的中型地质灾害隐患点76处，威胁10人以下的小型地质灾害隐患点48处。

此外，受山多平地少的客观条件限制和客家人传统思想观念影响，依山建房、削坡建房现象普遍，全县共有削坡建房3万多处，涉及常住人口约27万人，由于量大面广、成灾风险高，地质灾害防治形势非常严峻。

**二、指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，按照“政府主导、分级负责、部门联动、全民动员、防治结合”的工作原则，采取“全面排查隐患、彻底摸清情况，分类科学研判、精准综合治理”的策略，加大地质灾害隐患点和削坡建房风险点综合治理力度，全面推进地质灾害治理体系和治理能力现代化建设，重点解决我县地质灾害防治突出问题，基本消除重大地质灾害隐患。

**三、组织领导**

为加强对地质灾害专项整治三年行动工作的领导，县政府决定成立县地质灾害专项整治行动工作领导小组。成员名单如下：

**组 长：**朱少辉 县委副书记、县长

**副组长：**宋学希 县委常委、常务副县长

周铁伟 县委常委、办公室主任

**成 员：**张景山 县委宣传部常务副部长

田爱平 县发展和改革局局长

黄国标 县教育局局长

李杜强 县科工商务局局长

江锦城 县民政局局长

赖伟胜 县财政局局长

李定华 县自然资源局局长

曾清华 县住房和城乡建设局局长

何伟雄 县交通运输局党组书记、公路事物中心主任

李文伟 县水务局局长

廖焕雄 县文化广电旅游体育局局长

曾召辉 县应急管理局局长

张云中 县政务服务数据管理局局长

温定基 县林业局局长

彭国阵 广州番禺（五华）产业转移园管委会主任

魏剑玉 县广播电视台党组书记

张育彬 县农业农村局副局长

各镇人民政府镇长

领导小组下设办公室和督查验收组，办公地点设在县自然资源局（联系电话：4431152，传真：4430302），由学希同志兼任办公室主任，由曾清华、李定华同志兼任办公室副主任，办公室成员由县住房城乡建设局、县自然资源局选派人员组成。

**四、重点任务和措施**

**（一）开展地质灾害隐患点综合治理。**通过采取工程治理和专业监测等措施，2020年到2022年分别按照40%、30%、30%的比例，全面整治全县7处在册大型及以上地质灾害隐患点，同时组织实施中、小型以及后期新增的地质灾害隐患点综合治理，力争早日消除地质灾害隐患。

**1.实施工程治理。**对大型及以上地质灾害隐患点，因地制宜，区分轻重缓急，采取削坡减载、坡面防护、筑挡土墙、挖截排水沟等有效的技术手段，有计划实施工程治理，根治地质灾害隐患。2022年底前，组织实施大型及以上地质灾害隐患点治理工程7处，解除1850人的安全威胁。**（责任单位：县自然资源局牵头，县教育局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县公路事务中心、县文化广电旅游体育局、县卫生健康局等参与，涉及到的镇人民政府负责落实）**

**2.开展专业监测。**对暂无条件实施工程治理或者避险搬迁的地质灾害隐患点，采取专业监测措施，进行24小时自动监测预警，保障受威胁群众生命财产安全。2020年年底前，组织实施大型及以上地质灾害隐患点专业监测工程4处。**（责任单位：县自然资源局牵头，涉及到的镇人民政府负责落实）**

**3.加快中小型地灾点的整治。**按照省、市要求对中小型地质灾害隐患点进行整治，有合适搬迁安置用地的实施避险搬迁，不能避险搬迁的邀请第三方出具勘查设计方案后实施工程治理。**（责任单位：县自然资源局牵头，县教育局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县公路事务中心、县文化广电旅游体育局、县卫生健康局等参与，涉及到的镇人民政府负责落实）**

**（二）开展削坡建房风险点综合治理。**按照“降低存量风险，坚决遏制增量”的思路，深入排查削坡建房风险点，加强综合治理。2020年年底前，在既往削坡建房排查工作基础上，全面推进削坡建房风险点排查，加强台账管理，制定综合治理措施。2022年年底前，各镇人民政府要集中组织开展农村削坡建房综合整治，基本完成省、市住房城乡建设部门下达的农村削坡建房风险点综合治理任务目标。

县住房城乡建设局负责指导农村住房建设，按照农村削坡建房排查与防治技术指南和农村削坡建房技术指引，指导农村削坡建房风险排查和综合治理。编制削坡建房风险等级认定标准的削坡建房地质灾害风险防御指引，指导群众科学选址。县自然资源局负责在国土空间规划编制实施工作中，结合村庄安全和防灾减灾要求，划定灾害影响范围和安全防护范围，提出预防和应对地质灾害的措施，对形成的削坡采取有效护坡措施；各镇和县农业农村局进一步加强农村削坡建房的用地和对违法用地的查处，在推进美丽乡村建设工作中，要积极配合农村削坡建房避险搬迁工作，从源头上遏制新削坡建房风险点。**（责任单位：县住房城乡建设局牵头，县自然资源局、县农业农村局等参与，各镇人民政府负责落实）**

**（三）建设地质灾害大数据管理平台。**2021年年底前，以现有市、县两级地质灾害防治信息系统为基础，充分依托省自然资源厅地质灾害防治大数据管理平台和市、县政务大数据中心的大数据分析应用平台，建立地质灾害防治“一张图”管理；建立地质灾害智能化监测预警系统，实现地质灾害实时在线智能化监控；建立地质灾害防治指挥会商系统，实现地质灾害防治可视化、一体化的指挥功能。最终建成全县地质灾害大数据管理平台，实现地质灾害防治标准化、信息化、精准化、便捷化管理目标，为地质灾害防治工作提供更有力的数据支撑。**（责任单位：县自然资源局牵头并负责落实，县住房城乡建设局、县应急管理局、县气象局、县政务服务数据管理局和各镇人民政府等参与）**

**（四）建设群测群防体系。**2020年年底前，按“一点一预案”的要求对所有在册隐患点，建立和完善地质灾害防灾预案，明确受威胁人员撤离路线、安置场所，落实防控责任人。以行政村（居委会）为单元，建立由镇长担任责任人、由村干部担任管理员、由群测群防员担任专管员的“三员共管”网格化管理责任体系。学校、旅游景区（点）、水利设施、交通设施、医疗机构等也要建立包含责任人、管理员的网格化管理责任体系。健全群测群防雨前排查、雨中巡查和雨后复查的“三查”工作制度，为群测群防专管员配置简易监测工具和移动巡（排）查终端，建成更加完善、覆盖全县隐患点和风险点的群测群防体系。**（责任单位：县自然资源局牵头，县农业农村局、县教育局、县住房城乡建设局、县交通运输局、县公路事务中心、县水务局、县文化广电旅游体育局、县卫生健康局、县应急管理局等参与，各镇人民政府负责落实）**

**（五）建设地质灾害防治技术支撑体系。**按照“分级负责、属地管理”的原则，充分发挥地勘单位的技术优势，推进自然资源部门与地勘单位合作。通过政府购买服务等方式，实现县自然资源部门有一支地质灾害防治技术队伍支撑保障。**（责任单位：县自然资源局牵头，省地质局第八地质大队等参与，各镇人民政府负责落实）**

**五、保障措施**

**（一）加强组织领导。**县地质灾害防治工作领导小组各成员单位要按照职责分工，负责指导本行业地质灾害防治工作。各镇人民政府要加强对本地区地质灾害防治工作的领导，建立工作协调机制，编制具体工作方案，明确责任分工，确保按时按质完成本实施方案确定的各项工作任务。自然资源、住房城乡建设部门在推进地质灾害隐患点、削坡建房风险点综合治理工作中，要加强与应急管理部门的沟通，及时共享工作进展、信息资料；应急管理部门要有针对性地预置好救援队伍和救援物资，并结合应急救援工作经验为地质灾害防治工作提供意见建议。

**（二）强化规划及用地保障。**各镇人民政府要切实加强村

庄规划编制实施，村庄各类开发建设活动应严格遵循村庄规划和防灾减灾要求，村民宅基地选址必须避开地质灾害危险区域；要加大对地质灾害隐患点和削坡建房风险点避险搬迁用地的保障力度，避险搬迁用地确需修改国土空间规划的，可按规定程序申请办理。

**（三）做好资金保障。**大型以上地质灾害隐患点避险搬迁补助资金、工程治理资金、专业监测资金、削坡建房排查整治相关资金和全县地质灾害大数据管理平台建设资金、防治技术装备和群测群防简易监测工具购置资金，通过统筹中央、省和市、县资金等多渠道解决，纳入预算予以保障。县有关单位要积极争取上级财政扶持资金，加大中、小型地质灾害隐患点搬迁治理力度，尽快消除地质灾害隐患，保障人民群众生命安全。同时，加大社会化筹资力度，引导和动员群众自筹互助开展避险搬迁，鼓励社会各界以捐赠等方式，支持低收入农户避险搬迁。

**（四）加快项目实施。**有关部门要在项目立项、审批、资金拨付等环节加快办理，推动项目尽快实施。自然资源部门要规范项目管理，省、市财政支持的地质灾害隐患点治理工程要严格按照《广东省省级地质灾害防治专项资金管理实施细则》，全部纳入项目库管理，实行分级负责制。自然资源部门负责项目组织实施和日常管理，做到项目计划、补助政策、招标过程、竣工验收和资金使用“五公开”。要加强廉政建设，严格落实各项管理规定，对项目实施进行全过程监督。

**（五）加大宣传力度。**采取多种途径，广泛宣传地质灾害防治工作，加深群众特别是受地质灾害威胁群众对综合治理工作的认识，提高避险搬迁积极性，形成群众积极配合、共同参与的良好氛围。

附件：1.各镇地质灾害隐患点情况表

2.全县在册大型及以上地质灾害隐患点工程治理明细表

3.全县在册大型及以上地质灾害隐患点专业监测明细表

附件1

各镇地质灾害隐患点情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 威胁人100以上大型隐患点 | 威胁10至100人中型隐患点 | 威胁10人以下小型隐患点 | 合计 |
| 1 | 水寨镇 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 河东镇 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | 华城镇 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | 岐岭镇 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 长布镇 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | 郭田镇 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 双华镇 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 9 | 横陂镇 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 10 | 周江镇 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 11 | 华阳镇 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 龙村镇 | 2 | 11 | 3 | 16 |
| 13 | 梅林镇 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 14 | 棉洋镇 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 15 | 安流镇 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 16 | 转水镇 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 合计 | 7 | 76 | 48 | 131 |

附件2

全县在册大型及以上地质灾害

隐患点工程治理明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **灾害位置** | **灾害类型** | **稳定性** | **危害性** | **受威胁****对象** |
| 1 | 郭田镇郭田圩下径塘组 | 崩塌 | 较差 | 中 | 村庄 |
| 2 | 河东镇桂田村上村组、石窝里 | 滑坡 | 较差 | 中 | 村庄 |
| 3 | 龙村镇登畲中学 | 崩塌 | 差 | 中 | 学校 |
| 4 | 龙村镇黄洞小学 | 崩塌 | 较差 | 中 | 学校 |
| 5 | 双华镇虎石村围背 | 滑坡 | 较差 | 中 | 村庄 |
| 6 | 郭田镇三坑村岗塘 | 滑坡 | 较差 | 中 | 村庄 |
| 7 | 转水镇新民村新中村 | 崩塌 | 差 | 中 | 村庄 |

|  |
| --- |
| 附件3 |
| 全县在册大型及以上地质灾害隐患点专业监测明细表 |
| **序号** | **灾害类型** | **县** | **镇** | **村** | **组** | **经度** | **纬度** | **规 模** | **威胁人口（人）** | **威胁财产(万元）** | **监测员** | **监测员手机** | **监测责任人** | **监测责任人****手机** | **潜在危害（险情预测）** | **地质环境条件（地质条件）** | **稳定性分析（发展趋势预测）** | **引发因素（可能诱发因素）** | **监测方法（监测手段）** | **防治建议（应急防御措施）** | **报警方法（预定报警方式）** | **预定避灾地点** | **人员撤离路线（预定疏散路线）** | **备注** |
| **1** | **滑坡** | **五华** | **河东镇** | **桂田村** | **上村组、****石窝里** | **1155144** | **234900** | **大型** | **297** | **500** | **杨祝宏** | **13430120308** | **邓日新** | **13502538186** | **中型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **广播报警** | **学校** | **村水泥路往学校** |  |
| **2** | **崩塌** | **五华** | **转水镇** | **新民村** | **新中** | **1153826** | **240231** | **小型** | **160** | **31** | **朱伟芳** | **13826631273** | **古志宗** | **13826610888** | **中型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **向南撤** |  |
| **3** | **崩塌** | **五华** | **郭田镇** | **郭田圩** | **下径****塘组** | **1155505** | **235038** | **大型** | **138** | **2000** | **江海** | **15916510090** | **张小玲** | **13924482286** | **中型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **向南撤** |  |
| **4** | **滑坡** | **五华** | **郭田镇** | **三坑** | **岗塘** | **1154746** | **234733** | **中型** | **116** | **130** | **严运华** | **13723610156** | **张小玲** | **13924482286** | **中型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **5** | **滑坡** | **五华** | **双华镇** | **虎石** | **围背** | **1154823** | **234650** | **小型** | **111** | **114** | **陈展平** | **13751953813** | **张志军** | **13826622038** | **中型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **工程治理** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **6** | **崩塌** | **五华** | **龙村镇** | **登畲居委** | **登畲****中学** | **1152814** | **232832** | **中型** | **700** | **141** | **邹子霞** | **13690888749** | **李世忠** | **13826636816** | **中型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **工程治理** | **敲锣报警** | **学校操场** | **操场** |  |
| **7** | **崩塌** | **五华** | **龙村镇** | **黄洞村** | **黄洞****小学** | **1153326** | **232807** | **小型** | **105** | **67** | **钟佩珍** | **13430120817** | **李世忠** | **13826636816** | **中型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **工程治理** | **敲锣报警** | **操场** | **操场** |  |
| **8** | **滑坡** | **五华** | **安流镇** | **五福中学** |  | **1153622** | **234204** | **大型** | **95** | **1500** | **李翠霞** | **13430198313** | **李权** | **13826637822** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **广播报警** | **学校操场** | **操场** |  |
| **9** | **滑坡** | **五华** | **潭下镇** | **大玉村** |  | **1153421** | **235801** | **小型** | **91** | **600** | **何远新** | **13670815591** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **10** | **崩塌** | **五华** | **龙村镇** | **翻新** | **翻新****小学** | **1152834** | **232506** | **小型** | **90** | **42** | **温运尧** | **15986494533** | **李世忠** | **13826636816** | **中型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **工程治理** | **敲锣报警** | **操场** | **操场** |  |
| **11** | **滑坡** | **五华** | **龙村镇** | **洞口** | **安墩** | **1152818** | **233024** | **中型** | **88** | **512** | **温会清** | **15016250913** | **李世忠** | **13826636816** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **向屋前撤** |  |
| **12** | **滑坡** | **五华** | **潭下镇** | **南华村** | **高塘****坑口** | **1153128** | **235650** | **小型** | **87** | **500** | **张寿章** | **13690891493** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理** | **敲锣报警** | **操场** | **操场** |  |
| **13** | **崩塌** | **五华** | **龙村镇** | **先河** | **宝洁****小学** | **1152720** | **232903** | **小型** | **86** | **52** | **温汉文** | **13723687837** | **李世忠** | **13826636816** | **中型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **工程治理** | **敲锣报警** | **操场** | **撤离房屋** |  |
| **14** | **滑坡** | **五华** | **安流镇** | **丰联** | **垭田** | **1154529** | **234444** | **小型** | **78** | **20** | **何传茂** | **13430183415** | **李权** | **13826637822** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **15** | **滑坡** | **五华** | **长布镇** | **太平** | **西布组** | **1152753** | **234621** | **中型** | **71** | **300** | **赖国光** | **13450736581** | **陈思德** | **13826607882** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **向屋前撤** |  |
| **16** | **崩塌** | **五华** | **转水镇** | **第一小学** |  | **1154203** | **235932** | **小型** | **70** | **100** | **曾苑荣** | **13539188613** | **古志宗** | **13826610888** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** | **新增** |
| **17** | **崩塌** | **五华** | **双华镇** | **水双街** |  | **1154647** | **234744** | **小型** | **70** | **500** | **丘孟荣** | **13751969358** | **张志军** | **13826622038** | **中型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **工程治理** | **敲锣报警** | **村委会** | **撤离房屋** |  |
| **18** | **滑坡** | **五华** | **棉洋镇** | **中新村** |  | **1154450** | **233650** | **小型** | **70** | **200** | **罗旭荣** | **18718148266** | **张志远** | **13826623623** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **屋南侧小路** |  |
| **19** | **滑坡** | **五华** | **棉洋镇** | **竹坑** | **龙虾** | **1154551** | **233548** | **小型** | **70** | **40** | **孔伟雄** | **13430125548** | **张志远** | **13826623623** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **门前大路** |  |
| **20** | **滑坡** | **五华** | **棉洋镇** | **溜沙村** | **唐子尾** | **1154210** | **233556** | **大型** | **65** | **5000** | **卢远新** | **13543246882** | **张志远** | **13826623623** | **中型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **工程治理** | **敲锣报警** | **老镇政府** | **沿公路走** |  |
| **21** | **滑坡** | **五华** | **河东镇** | **大嵩村** | **山下** | **1155322** | **235454** | **小型** | **60** | **25** | **李展华** | **13536723928** | **邓日新** | **13502538186** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **屋两边道路** | **新增** |
| **22** | **滑坡** | **五华** | **双华镇** | **黄径** | **塘肚里** | **1153943** | **235451** |  | **60** | **79** | **何集群** | **13723677360** | **张志军** | **13826622038** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **门前大路** |  |
| **23** | **滑坡** | **五华** | **横陂镇** | **桐树村** | **水口** | **1153822** | **235450** | **小型** | **57** | **21** | **张伟峰** | **13690888850** | **卓伟强** | **13923019299** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **门前大路** |  |
| **24** | **滑坡** | **五华** | **长布镇** | **长安村** | **石辽** | **1152414** | **234720** | **小型** | **50** | **200** | **陈辉霞** | **15219178222** | **陈思德** | **13826607882** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **25** | **滑坡** | **五华** | **龙村镇** | **黄洞村** | **蝉呜** | **1153230** | **232715** | **小型** | **50** | **26** | **温选棠** | **13430157063** | **李世忠** | **13826636816** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **向南撤** |  |
| **26** | **滑坡** | **五华** | **龙村镇** | **登畲村** | **两口塘** | **1152857** | **232819** | **小型** | **50** | **45** | **温越平** | **18420084696** | **李世忠** | **13826636816** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **向东南边撤** |  |
| **27** | **滑坡** | **五华** | **安流镇** | **石门村** | **山塘** | **1154623** | **234516** | **小型** | **46** | **25** | **李福兴** | **13431829596** | **李权** | **13826637822** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **28** | **滑坡** | **五华** | **转水镇** | **益塘村** | **六组** | **1153706** | **235708** | **小型** | **40** | **100** | **钟岁华** | **13826603858** | **古志宗** | **13826610888** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **29** | **崩塌** | **五华** | **华城镇** | **高华** | **乐洞口** | **1153421** | **240253** | **小型** | **37** | **16** | **张区联** | **15916526703** | **古汉文** | **13902785079** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **30** | **崩塌** | **五华** | **华阳镇** | **莲高村** | **高上队** | **1153021** | **233815** | **中型** | **36** | **80** | **古新来** | **13751952286** | **张建城** | **13924489688** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **31** | **崩塌** | **五华** | **横陂镇** | **新联** | **红日** | **1154135** | **235514** | **小型** | **35** | **17** | **陈胜友** | **13642516336** | **卓伟强** | **13923019299** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **门前大路** |  |
| **32** | **滑坡** | **五华** | **双华镇** | **竹山村** | **河山村民小组雷公坑** | **1154944** | **234210** | **小型** | **32** | **50** | **陈舍文** | **18420086290** | **张志军** | **13826622038** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **33** | **滑坡** | **五华** | **长布镇** | **琴塘村** | **团结** | **1152443** | **234451** | **小型** | **30** | **23** | **叶近青** | **13421034496** | **陈思德** | **13826607882** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **34** | **崩塌** | **五华** | **周江镇** | **利河村** | **屋场** | **1153414** | **234208** | **小型** | **30** | **200** | **李俊山** | **13719977291** | **刘翠玉** | **15089486900** | **中型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **35** | **滑坡** | **五华** | **双华镇** | **大陂村** | **河背** | **1155341** | **234439** | **小型** | **30** | **45** | **陈吉秀** | **13450741262** | **张志军** | **13826622038** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **36** | **滑坡** | **五华** | **棉洋镇** | **平安** | **樟树下** | **1154511** | **233910** | **小型** | **30** | **15** | **谢如仿** | **13543218551** | **张志远** | **13826623623** | **中型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **撤离房屋往东** |  |
| **37** | **滑坡** | **五华** | **棉洋镇** | **葵岭** | **罗子塘** | **1154624** | **234158** | **小型** | **30** | **21** | **胡爱乃** | **13723609780** | **张志远** | **13826623623** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **撤离房屋往东** |  |
| **38** | **滑坡** | **五华** | **横陂镇** | **桐树村** | **墩义** | **1153849** | **235455** | **小型** | **27** | **13** | **陈云英** | **15767706260** | **卓伟强** | **13923019299** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **39** | **滑坡** | **五华** | **转水镇** | **矮车** | **3组** | **1154023** | **235739** | **小型** | **25** | **15** | **钟彩文** | **13430198085** | **古志宗** | **13826610888** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **40** | **崩塌** | **五华** | **华城镇** | **城东村** | **竹一** | **1153751** | **240454** | **中型** | **25** | **80** | **巫汉洪** | **13690880308** | **李庆华** | **13690884233** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **41** | **崩塌** | **五华** | **棉洋镇** | **美田村** | **砂田** | **1154604** | **233955** | **中型** | **23** | **20** | **卢仲盘** | **13421014837** | **张志远** | **13826623623** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **42** | **崩塌** | **五华** | **华阳镇** | **莲高村** | **高布** | **1153013** | **233808** | **中型** | **23** | **60** | **古新来** | **13751952286** | **张建城** | **13924489688** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **43** | **滑坡** | **五华** | **龙村镇** | **洞口村** | **半洞村民小组** | **1152810** | **232824** | **小型** | **23** | **60** | **温联招** | **13431827662** | **李世忠** | **13826636816** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **44** | **滑坡** | **五华** | **周江镇** | **联太村** | **布背村民小组、李桂明** | **1153516** | **234659** | **小型** | **21** | **50** | **李培营** | **14718027831** | **刘翠玉** | **15089486900** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **45** | **崩塌** | **五华** | **横陂镇** | **增大村** | **塘尾组** | **1153546** | **235204** | **小型** | **18** | **5** | **丘远坤** | **13543230827** | **卓伟强** | **13923019299** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **46** | **崩塌** | **五华** | **棉洋镇** | **平安村** | **汶水河** | **1154528** | **233911** | **中型** | **18** | **30** | **谢汉湘** | **13826622100** | **张志远** | **13826623623** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **47** | **崩塌** | **五华** | **梅林镇** | **梅东村** | **岭下** | **1153743** | **233809** | **小型** | **18** | **6** | **彭竞芳** | **13826633423** | **王培金** | **13826630669** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **向西边撤** |  |
| **48** | **崩塌** | **五华** | **梅林镇** | **梅南** | **万梧** | **1153635** | **233443** | **小型** | **17** | **9** | **古枚华** | **13719976593** | **王培金** | **13826630669** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **广播报警** | **村委会** | **撤离房屋** |  |
| **49** | **滑坡** | **五华** | **潭下镇** | **大玉村** | **上何** | **115.3231** | **24.0055** | **中型** | **16** | **30** | **何传茂** | **13430183415** | **翁俊峰** | **13826628438** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **50** | **滑坡** | **五华** | **周江镇** | **中兴村** | **华南组** | **1153241** | **234335** | **中型** | **16** | **40** | **詹满香** | **13421005613** | **刘翠玉** | **15089486900** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **51** | **崩塌** | **五华** | **横陂镇** | **桐树村** | **洋栖** | **1153833** | **235429** | **小型** | **16** | **6** | **陈妙水** | **13536725036** | **卓伟强** | **13923019299** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **撤离房屋往东** |  |
| **52** | **崩塌** | **五华** | **安流镇** | **福龙村** | **河洞村民小组** | **1153100** | **232911** | **小型** | **16** | **30** | **李翠霞** | **13430198313** | **李权** | **13826637822** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **53** | **崩塌** | **五华** | **梅林镇** | **琴口** | **琴口大桥边樟坑** | **1153405** | **233640** | **小型** | **16** | **6** | **宋乃杏** | **13536719200** | **王培金** | **13826630669** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **向屋前撤** |  |
| **54** | **崩塌** | **五华** | **梅林镇** | **福塘村** | **塘头** | **1153419** | **234102** | **中型** | **16** | **44.8** | **李育安** | **13411284560** | **王培金** | **13826630669** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **55** | **滑坡** | **五华** | **河东镇** | **平西村** | **姜二组** | **1154616** | **234756** | **中型** | **15** | **60** | **杨杏林** | **15218099221** | **邓日新** | **13502538186** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **56** | **滑坡** | **五华** | **转水镇** | **枫林塘** | **竹头窝** | **1154458** | **235831** | **中型** | **15** | **28.8** | **陈鉴中** | **13826613315** | **古志宗** | **13826610888** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **57** | **崩塌** | **五华** | **华城镇** | **城东村** | **下塘** | **1153851** | **240443** | **小型** | **15** | **13** | **罗秋兰** | **15812908836** | **曾宏** | **13502548686** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **撤离房屋** |  |
| **58** | **滑坡** | **五华** | **周江镇** | **联太村** | **布背、蔡计朋** | **1154506** | **233416** | **小型** | **15** | **120** | **李绿素** | **13539165915** | **刘翠玉** | **15089486900** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **59** | **滑坡** | **五华** | **双华镇** | **军营村** | **第六村民小组** | **1155158** | **234335** | **小型** | **15** | **8** | **张群合** | **13450743577** | **张志军** | **13826622038** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **操场** | **操场** |  |
| **60** | **滑坡** | **五华** | **龙村镇** | **翻新** | **渔潭角** | **1152800** | **232523** | **小型** | **15** | **11** | **温运尧** | **15986494533** | **李世忠** | **13826636816** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **向屋前撤** |  |
| **61** | **崩塌** | **五华** | **龙村镇** | **南口村** | **曲桑坡** | **1153138** | **233943** | **小型** | **15** | **360** | **温远珍** | **18219043650** | **李世忠** | **13826636816** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **门前大路** |  |
| **62** | **滑坡** | **五华** | **转水镇** | **三源村** | **三塘组** | **1154010** | **240408** | **中型** | **14** | **20** | **温晋祥** | **13549199180** | **古志宗** | **13826610888** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **63** | **滑坡** | **五华** | **横陂镇** | **小都村** | **上縩** | **1153744** | **235155** | **小型** | **14** | **2.8** | **古凤华** | **15819031546** | **卓伟强** | **13923019299** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **向屋前撤** |  |
| **64** | **滑坡** | **五华** | **周江镇** | **新良** | **新华001** | **1153105** | **234720** | **小型** | **13** | **42** | **邓向宇** | **18320263618** | **刘翠玉** | **15089486900** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **门前大路** |  |
| **65** | **滑坡** | **五华** | **龙村镇** | **新艳村** | **樟树下** | **1153058** | **232904** | **小型** | **13** | **40** | **温剑浩** | **15812914804** | **李世忠** | **13826636816** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **66** | **崩塌** | **五华** | **潭下镇** | **品畲村** | **下畲** | **1153245** | **235539** | **小型** | **12** | **11** | **李培元** | **13421012982** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **撤离房屋往东** |  |
| **67** | **崩塌** | **五华** | **安流镇** | **文葵村** | **成塘** | **1154028** | **234613** | **小型** | **12** | **30** | **古会良** | **15219194237** | **李权** | **13826637822** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **68** | **滑坡** | **五华** | **华城镇** | **新建村** | **背岭001** | **1153547** | **240847** | **小型** | **11** | **3** | **赖文忠** | **13751952142** | **曾宏** | **13502548686** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **撤离房屋** |  |
| **69** | **滑坡** | **五华** | **华城镇** | **红星村** | **乐洞坑** | **1153314** | **240219** | **小型** | **11** | **20** | **卓利云** | **13549155042** | **曾宏** | **13502548686** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **70** | **崩塌** | **五华** | **岐岭镇** | **孔目村** | **中二** | **1153137** | **240419** | **中型** | **11** | **50** | **魏雪红** | **13536717862** | **戴天平** | **13826630343** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **71** | **滑坡** | **五华** | **潭下镇** | **新田村** | **岭下** | **1153124** | **235751** | **小型** | **11** | **10** | **陈远如** | **13543243144** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **72** | **崩塌** | **五华** | **横陂镇** | **桐树村** | **水口** | **1153753** | **235441** | **中型** | **11** | **60** | **陈锦忠** | **15218042105** | **卓伟强** | **13923019299** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **73** | **崩塌** | **五华** | **龙村镇** | **杜坑** | **第七** | **1153558** | **233222** | **小型** | **11** | **5** | **黄云良** | **13723639254** | **李世忠** | **13826636816** | **中型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **撤离房屋往东** |  |
| **74** | **崩塌** | **五华** | **龙村镇** | **公联下村** | **民主** | **1153401** | **233308** | **小型** | **11** | **6** | **温成香** | **13543249606** | **李世忠** | **13826636816** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **门前大路** |  |
| **75** | **滑坡** | **五华** | **河东镇** | **油田派出所** |  | **1154916** | **235502** | **小型** | **10** | **20** | **黄永红** | **13536723928** | **邓日新** | **13502538186** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理** | **敲锣报警** | **操场** | **操场** |  |
| **76** | **滑坡** | **五华** | **河东镇** | **万华村** | **卓屋** | **1155040** | **235257** | **中型** | **10** | **30** | **卓水云** | **13690881358** | **邓日新** | **13502538186** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **77** | **崩塌** | **五华** | **华城镇** | **洋田村** | **井子唇** | **1153140** | **241019** | **中型** | **10** | **28** | **李培民** | **13536732596** | **曾宏** | **13502548686** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **78** | **崩塌** | **五华** | **长布镇** | **中心村** | **中坑** | **1152739** | **235108** | **中型** | **10** | **4** | **张志勇** | **15089450480** | **陈思德** | **13826607882** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **79** | **崩塌** | **五华** | **横陂镇** | **小都村** | **社下** | **1153839** | **235136** | **中型** | **10** | **36** | **蔡涛平** | **15766111670** | **卓伟强** | **13923019299** | **中** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **80** | **滑坡** | **五华** | **安流镇** | **伏溪** | **祠堂窝** | **1154249** | **234103** | **小型** | **10** | **6** | **胡国宗** | **13502548269** | **李权** | **13826637822** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **撤离房屋往东** |  |
| **81** | **滑坡** | **五华** | **华城镇** | **新兴村** | **增益** | **1153821** | **235929** | **小型** | **9** | **15** | **钟振权** | **13751977998** | **曾宏** | **13502548686** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **82** | **滑坡** | **五华** | **潭下镇** | **新田村** | **小佐** | **1153159** | **235725** | **小型** | **9** | **7** | **丘孟荣** | **13751969358** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **83** | **滑坡** | **五华** | **周江镇** | **早成** | **早禾田** | **1153204** | **234601** | **小型** | **9** | **16** | **缪爱谦** | **13923015311** | **刘翠玉** | **1589486900** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **84** | **滑坡** | **五华** | **周江镇** | **联太** | **联南** | **1153448** | **234605** | **小型** | **9** | **24** | **李绿素** | **13539165915** | **刘翠玉** | **1589486900** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **撤离房屋** |  |
| **85** | **滑坡** | **五华** | **安流镇** | **丰联** | **径里** | **1154619** | **234430** | **小型** | **9** | **3** | **廖赐萍** | **13723610305** | **李权** | **13826637822** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **撤离房屋** |  |
| **86** | **滑坡** | **五华** | **潭下镇** | **中村村** | **梧二** | **1152924** | **235947** | **小型** | **8** | **17** | **廖赐萍** | **13723610305** | **李权** | **13826637822** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **撤离房屋** |  |
| **87** | **崩塌** | **五华** | **潭下镇** | **大玉** | **水口组** | **1153345** | **240040** | **小型** | **8** | **50** | **罗旭荣** | **18718148266** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **88** | **滑坡** | **五华** | **潭下镇** | **文里村** | **石桥** | **115.3202** | **23.5736** | **小型** | **8** | **20** | **孔伟雄** | **13430125548** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **89** | **滑坡** | **五华** | **潭下镇** | **大玉村** | **严洞** | **115.3220** | **23.5507** | **小型** | **8** | **32** | **卢远新** | **13543246882** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **90** | **滑坡** | **五华** | **潭下镇** | **杞水村** | **2组** | **115.3118** | **23.5518** | **小型** | **8** | **20** | **张少玲** | **15218068110** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **91** | **崩塌** | **五华** | **潭下镇** | **大玉村** | **上何** | **115.3224** | **23.5653** | **小型** | **8** | **23** | **何集群** | **13723677360** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **92** | **滑坡** | **五华** | **周江镇** | **黄布村** | **罗屋** | **1153422** | **234531** | **小型** | **8** | **50** | **胡菊香** | **18718145346** | **刘翠玉** | **1589486900** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **搬迁** | **敲锣报警** | **操场** | **操场** |  |
| **93** | **滑坡** | **五华** | **郭田镇** | **三坑村** | **岗塘** | **1155216** | **234903** | **小型** | **8** | **30** | **严运华** | **13723610156** | **张小玲** | **13924482286** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **94** | **崩塌** | **五华** | **安流镇** | **丰联村** | **丰良村民小组** | **1155129** | **234418** | **小型** | **8** | **80** | **廖赐萍** | **13723610305** | **李权** | **13826637822** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **95** | **崩塌** | **五华** | **安流镇** | **福西村** | **解坑片** | **1153521** | **234340** | **小型** | **8** | **25** | **李治中** | **13826609617** | **李权** | **13826637822** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **96** | **滑坡** | **五华** | **河东镇** | **罗塘村** | **罗一组** | **1154903** | **235056** | **小型** | **7** | **10** | **杨水华** | **13642508683** | **邓日新** | **13502538186** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **97** | **滑坡** | **五华** | **转水镇** | **益塘村** | **2组** | **1153739** | **235716** | **小型** | **7** | **25** | **钟岁华** | **13826603858** | **古志宗** | **13826610888** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **98** | **滑坡** | **五华** | **华城镇** | **民主村** | **陶泉** | **1153231** | **240948** | **小型** | **7** | **25** | **钟菊红** | **13719980574** | **曾宏** | **13502548686** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **99** | **滑坡** | **五华** | **潭下镇** | **汶水村** | **河背** | **1153127** | **235458** | **小型** | **7** | **23** | **张伟峰** | **13690888850** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **撤离房屋往东** |  |
| **100** | **崩塌** | **五华** | **潭下镇** | **新田村** | **寨背** | **1153121** | **235715** | **小型** | **7** | **20** | **张泉源** | **13178734055** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **门前大路** |  |
| **101** | **崩塌** | **五华** | **长布镇** | **横江村** | **炉厂小组** | **1152822** | **234620** | **小型** | **7** | **20** | **李伯浓** | **13411279910** | **陈思德** | **13826607882** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **102** | **崩塌** | **五华** | **水寨镇** | **大沙村** | **黄沙** | **1154405** | **240125** | **小型** | **6** | **6** | **叶爱维** | **13549168551** | **黎辉文** | **13750546321** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **撤离房屋往东** |  |
| **103** | **崩塌** | **五华** | **潭下镇** | **福灵村** | **上杏邓** | **1153135** | **235823** | **小型** | **6** | **9** | **黄福胜** | **15766368021** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **104** | **崩塌** | **五华** | **潭下镇** | **竹梅村** | **十组村民小组** | **1153159** | **235129** | **小型** | **6** | **10** | **赖雪标** | **15219709758** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **105** | **崩塌** | **五华** | **潭下镇** | **锡坪村** | **七树塘** | **1153215** | **235206** | **小型** | **6** | **25** | **李福兴** | **13431829596** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **106** | **崩塌** | **五华** | **横陂镇** | **新联村** | **有墩塘** | **1154159** | **235435** | **小型** | **6** | **24** | **李火浩** | **13924482699** | **卓伟强** | **13923019299** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **107** | **滑坡** | **五华** | **安流镇** | **福龙** | **河洞口** | **1153601** | **234222** | **小型** | **6** | **2** | **李翠霞** | **13430198313** | **李权** | **13826637822** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **向屋前撤** |  |
| **108** | **崩塌** | **五华** | **棉洋镇** | **溜沙村** | **陂口村民小组** | **1154108** | **233551** | **小型** | **6** | **28** | **宋学廷** | **15819004866** | **张志远** | **13826623623** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **109** | **滑坡** | **五华** | **梅林镇** | **福新** | **完善塘肚** | **1153511** | **233959** | **小型** | **6** | **16** | **李孟权** | **13924480806** | **王培金** | **13826630669** | **中型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **工程治理** | **敲锣报警** | **村委会** | **门前大路** |  |
| **110** | **滑坡** | **五华** | **华阳镇** | **社径村** | **社径** | **1153231** | **233931** | **小型** | **6** | **8** | **古妙新** | **13640394516** | **张建城** | **13924489688** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **灾害点两边** |  |
| **111** | **崩塌** | **五华** | **龙村镇** | **南口村** | **禾坪** | **1153142** | **232916** | **小型** | **6** | **10** | **温济竞** | **15767707089** | **李世忠** | **13826636816** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **112** | **崩塌** | **五华** | **华城镇** | **河亨村** | **简头** | **1153234** | **240632** | **小型** | **5** | **2** | **江道文** | **15107538878** | **曾宏** | **13502548686** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **撤离房屋** |  |
| **113** | **崩塌** | **五华** | **岐岭镇** | **王化村** | **横一** | **1153208** | **240509** | **小型** | **5** | **14.4** | **邵秀丽** | **18218567737** | **戴天平** | **13826630343** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **114** | **崩塌** | **五华** | **潭下镇** | **大玉村** | **下坳** | **115.3216** | **23.5654** | **小型** | **5** | **15** | **卢远忠** | **13536746638** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **115** | **滑坡** | **五华** | **周江镇** | **红源村** | **田心** | **1153015** | **234459** | **小型** | **5** | **3** | **翁国择** | **13318122480** | **刘翠玉** | **1589486900** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **门前大路** |  |
| **116** | **滑坡** | **五华** | **横陂镇** | **增大村** | **牛二** | **1153556** | **235224** | **小型** | **5** | **2** | **丘远坤** | **13543230827** | **卓伟强** | **13923019299** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **向南撤** |  |
| **117** | **滑坡** | **五华** | **棉洋镇** | **葵岭** | **竹园** | **1154625** | **234038** | **小型** | **5** | **6** | **胡爱乃** | **13723609780** | **张志远** | **13826623623** | **小型** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **门前大路** |  |
| **118** | **崩塌** | **五华** | **梅林镇** | **宣优村** | **高洋坑村民小组坳上** | **1153851** | **233817** | **小型** | **5** | **20** | **彭超群** | **13549179381** | **王培金** | **13826630669** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **119** | **崩塌** | **五华** | **双华镇** | **富美村** | **第五村民小组** | **1154948** | **234419** | **小型** | **4** | **7** | **陈勇华** | **13543221165** | **张志军** | **13826622038** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **120** | **滑坡** | **五华** | **梅林镇** | **优河** | **优五组车里坎** | **1153614** | **233623** | **小型** | **4** | **3** | **古会芳** | **13924483838** | **王培金** | **13826630669** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **避让、搬迁** | **敲锣报警** | **投亲朋** | **向南撤** |  |
| **121** | **滑坡** | **五华** | **长布镇** | **蓝塘村** | **蓝径组** | **1152756** | **234941** | **小型** | **3** | **15** | **张耀辉** | **13826624339** | **陈思德** | **13826607882** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **122** | **滑坡** | **五华** | **周江镇** | **龙洞村** | **龙南** | **1152940** | **234237** | **小型** | **3** | **50** | **谢具新** | **13421000469** | **刘翠玉** | **1589486900** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **123** | **崩塌** | **五华** | **龙村镇** | **营田村** | **石夹** | **1153446** | **233055** | **小型** | **3** | **15** | **温仅南** | **15016296786** | **李世忠** | **13826636816** | **小型** | **花岗岩风化** | **较差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **村委会** |  |
| **124** | **滑坡** | **五华** | **长布镇** | **栋岭村** | **栋岭** | **1152632** | **234505** | **小型** | **2** | **10** | **廖健文** | **13536721694** | **陈思德** | **13826607882** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **125** | **崩塌** | **五华** | **周江镇** | **蓝坑村** | **蓝布** | **1153608** | **234630** | **小型** | **2** | **10** | **邓红秀** | **13431843262** | **刘翠玉** | **1589486900** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **126** | **崩塌** | **五华** | **潭下镇** | **汶水村** | **下坝角** | **115.2949** | **23.5310** | **小型** | **1** | **30** | **张区联** | **15916526703** | **翁俊峰** | **13826628438** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **127** | **滑坡** | **五华** | **横陂镇** | **新联村** | **大章** | **1154120** | **235505** | **小型** | **1** | **48** | **陈文英** | **13421009808** | **卓伟强** | **13923019299** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **128** | **滑坡** | **五华** | **河东镇** | **罗塘村** | **排岭岗** | **1153314** | **240219** | **小型** | **11** | **20** | **杨水华** | **13642508683** | **邓日新** | **13502538186** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **129** | **滑坡** | **五华** | **横陂镇** | **罗陂村** | **三级电站** | **1152829** | **234620** | **小型** | **2** | **2** | **李锦泉** | **13670814838** | **卓伟强** | **13923019299** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **130** | **滑坡** | **五华** | **棉洋镇** | **福城村** | **良福坑** | **1154332** | **233524** | **小型** | **50** | **1100** | **温展中** | **13539192163** | **李世忠** | **13826636816** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **工程治理** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |
| **131** | **滑坡** | **五华** | **龙村镇** | **吉祥村** | **320乡道** | **1152521** | **232928** | **中型** | **0** | **3** | **张群新** | **13690880756** | **张志远** | **13826623623** | **小** | **花岗岩风化** | **差** | **暴雨洪水** | **木桩法、目测法** | **治理、搬迁** | **敲锣报警** | **村委会** | **沿房前道路到村委会** |  |

公开方式：主动公开

———————————————————————————

抄 送：县委各部委办局，县人大办，县政协办，县纪委办，县法院，

县检察院，县人武部，各人民团体。

———————————————————————————

五华县人民政府办公室 2020年8月10日印发

———————————————————————————