华府办函〔2023〕29号

五华县人民政府办公室关于印发五华县

2023年土地征储工作方案的通知

各镇人民政府，县府直属和中央、省、市属驻五华各有关单位：

《五华县2023年土地征储工作方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请径向县自然资源局反映。

五华县人民政府办公室

2023年4月5日

五华县2023年土地征储工作方案

为进一步加强政府对土地市场的调控，盘活土地资源，优化土地资源配置，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《土地储备管理办法》《广东省征收农村集体土地留用地管理办法（试行）》等有关法律法规规定，结合我县实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

为贯彻落实国务院、省、市关于加强土地市场管理和土地储备工作相关会议和文件精神，围绕省促进粤东西北地区振兴发展的决定，进一步改善投资环境，提升城市品位，加快我县高质量构建“一城两带四区”发展新格局，打造业兴人和、长治民乐的“工匠之乡·宜居五华”，盘活城乡土地资源，对近年来已报批土地采取由政府统一征储、统一规划、有计划出让的方式，充分发挥土地效益，支撑财政收入增长，为全县经济健康、稳定、快速发展提供坚实的用地服务保障。

二、工作目标

（一）征储范围。

我县将以下83宗地块作为今年重点征储地块，总面积3753.64亩。具体情况如下：

| 编号 | 镇别 | 土地位置 | 征地批文 | 征储面积（亩） | 地块情况 | 征储完成时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水寨 | 水寨镇环城大道旁 | 2015年度第十批次 | 29.63 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 2 | 水寨 | 水寨镇琴江新城 体育南路北 | 2018年度第八批次 | 14.96 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 3 | 水寨 | 水寨镇琴江新城 体育南路北 | 2018年度第八批次 | 4.65 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 4 | 水寨 | 水寨镇环城大道与三坑路交汇处 | 2015年度第十二批次 2015年度第十一批次 2017年度第二批次 | 61.29 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 5 | 水寨 | 水寨镇环城大道与三坑路交汇处 | 2015年度第十二批次 2015年度第十一批次 2018年度第二批次 | 20 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 6 | 水寨 | 水寨镇工业大道旁（3号地块） | 存量国有建设用地 | 26.7 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 7 | 水寨 | 水寨镇琴江公路旁 | 2015年度第九批次 2018年度第八批次 2019年度第五批次 | 93.91 | 已报批，已开展征地。 | 2023年12月30日前 |  |
| 8 | 水寨 | 水寨镇坝美村 | 2014年度第二批次 2014年度第三批次 2022年度第二批次 | 346.86 | 已报批，未开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 9 | 水寨 | 水寨镇总部经济 | 2015年度第三批次 2015年度第十批次 | 90.13 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 10 | 水寨 | 水寨镇进城大道旁 | 2019年度第四批次 存量国有建设用地 | 30.34 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 11 | 水寨 | 水寨人民公园 | 存量国有建设用地 | 3.08 | 无偿收回五华县民政局土地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 12 | 水寨 | 水寨人民公园 | 存量国有建设用地 | 3.5 | 无偿收回五华县公路事务中心土地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 13 | 水寨 | 水寨镇田家炳 中学后 | 2015年第五批次 | 50.16 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 14 | 水寨 | 水寨镇县经济开发区三坑路旁 | 2014年度第六批次 | 13.56 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 15 | 水寨 | 水寨镇工业园 兴业大道边 | 2022年度第二批次2022年度第五批次 | 66 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 16 | 水寨 | 水寨镇工业一路与工业四横路交界处 | 2013年度第三批次 | 10.79 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 17 | 水寨 | 水寨镇工业一路与工业三横路交界处 | 2008年度第二批次 2012年度第一批次 2013年度第三批次 | 6.85 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 18 | 水寨 | 县城工业园区 红木产业园 | 存量国有建设用地 | 9.54 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 19 | 水寨 | 县城工业园区 红木产业园 | 存量国有建设用地 | 6.07 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 20 | 水寨 | 县城工业园区 红木产业园 | 存量国有建设用地 | 9.12 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 21 | 水寨 | 县城工业园区 红木产业园 | 存量国有建设用地 | 13.72 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 22 | 水寨 | 县城工业园区 红木产业园 | 2018年度第四批次 | 8.9 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 23 | 水寨 | 水寨镇罗湖村 | 2022年度第五批次 | 30.446 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 24 | 水寨 | 水寨镇罗湖村 | 2022年度第五批次 | 4.16 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 25 | 水寨 | 水寨镇罗湖村 | 2022年度第五批次 | 14.075 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 26 | 水寨 | 水寨镇员瑾村 | 2022年度第五批次 | 11.04 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 27 | 水寨 | 五华县第六人民 医院 | 2022年度第五批次 | 3.453 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 28 | 水寨 | 琴江新区 环城中路旁 | 2019年度第五批次 | 14.41 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 29 | 水寨 | 水寨镇兴业一路 | 2014年度第六批次 存量国有建设用地 | 20.66 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 30 | 水寨 | 水寨镇工业四横路 | 2014年度第六批次 2015年度第十二批次 | 1.91 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 31 | 水寨 | “县县通”五华段 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”梅州-五华-兴宁项目（五华段）（单独选址） | 9.3195 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 32 | 转水 | 转水镇五星村 | 2022年度第六批次 | 509.3 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 33 | 河东 | 河东镇唯春路旁 | 2017年度第三批次 | 8.05 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 34 | 河东 | 河东镇唯春路旁 |  | 6.555 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 35 | 河东 | 河东镇黄泥寨村 | 2022年度第十批次 | 7.125 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 36 | 河东 | 河东镇增塘堤 | 2013年第十二批次 | 26.2 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 37 | 河东 | 河东镇河东大道旁 | 存量国有建设用地 | 11.87 | 已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 38 | 河东 | 河东镇河东工业区创业路 | 2017年度第十批次 2017年度第五批次 | 57.8 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 39 | 河东 | 河东镇河东工业区创业路 | 2019年度第二批次 | 13.31 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 40 | 河东 | 河东镇工业园 创新路 | 2017年度第四批次 | 36.36 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 41 | 河东 | 河东工业园 水质净化厂 | 2022年度第二批次 | 9.5865 | 已报批 | 2023年12月30日前 |  |
| 42 | 河东 | 河东镇黄坑村 | 2022年度第二批次 | 12.78 | 已报批 | 2023年12月30日前 |  |
| 43 | 河东 | 河东工业园创新路及产业四路交汇处 | 2017年度第十批次 | 16.91 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 44 | 河东 | 长乐大道 | 国道G238线五华县城段改线工程（单独选址） | 535.494 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 45 | 横陂 | 横陂镇横陂新城 （首期） | 2018年度第二批次 | 12.96 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 46 | 横陂 | 横陂镇横陂新城 （第二期） | 2018年度第二批次 | 3.87 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 47 | 横陂 | 横陂镇联长村 | 2020年度第一批次 | 8.68 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 48 | 横陂 | 横陂镇联长村 | 2020年度第四批次 | 7.23 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 49 | 横陂 | 横陂镇联长村 | 2020年度第一批次 | 12.24 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 50 | 横陂 | 横陂镇联长村 | 2020年度第一批次 | 0.12 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 51 | 横陂 | 横陂镇联长村 | 2020年度第一批次 | 0.22 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 52 | 横陂 | 横陂镇联长村 | 2020年度第一批次 | 0.26 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 53 | 横陂 | 横陂镇联长村 | 2020年度第四批次 | 0.29 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 54 | 横陂 | 横陂镇联长村 | 2020年度第一批次 | 0.068 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 55 | 横陂 | 横陂镇新联村 | 2022年度第一批次 | 14.81 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 56 | 横陂 | 横陂镇新联村 | 2022年度第一批次 | 16.38 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 57 | 横陂 | 横陂镇新联村 | 2022年度第一批次 | 8.04 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 58 | 横陂 | 横陂镇新联村 | 2022年度第一批次 | 9.13 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 59 | 横陂 | 工业六路旁 （原卫生学校板块） | 2014年度第一批次 2017年度第一批次 2016年度第四批次 2013年度第五批次 存量国有建设用地 | 48.41 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 60 | 横陂 | 横陂镇华阁村 | 2022年度第十一批次 | 4.128 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 61 | 横陂 | 横陂镇兴华村 | 2022年度第十一批次 | 0.669 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 62 | 华城 | 华城镇华城大道旁 | 1994年金山综合小区 | 49.7 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 63 | 华城 | 华城镇果里园 | 2020年度第四批次 | 47.4 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 64 | 华城 | 华城镇新桥 （原开发区） | 部分存量国有建设用地 | 10 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 65 | 华城 | 华城镇圩镇 | 2013年第六批次 | 20.00 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 66 | 华城 | 华城镇塔岗村 | 2022年度第四批次 | 165.19 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 67 | 华城 | 华城镇湖田村 | 2022年度第五批次 | 76.8105 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 68 | 华城 | 华城镇新四村 | 2022年度第五批次 | 6.801 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 69 | 华城 | 华城镇城东村 | 2022年度第二批次 | 5.43 | 已报批，已开展征地。 | 2023年12月30日前 |  |
| 70 | 华城 | 华城中心幼儿园 | 2020年度第六批次 存量国有建设用地 | 8.6 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 71 | 华城 | 禾岭小学 | 2020年度第六批次 | 21.68 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 72 | 华城 | 华城镇葵富村 | 梅州220千伏华城输变电工程（单独选址） | 24 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 73 | 岐岭 | 岐岭镇华源村 （陈天坑） | 存量国有建设用地 | 10 | 收回原五华县煤矿土地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 74 | 岐岭 | 岐岭镇孔目村 | 2012年度第三批次 | 420 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 75 | 安流 | 安流镇青江新城 | 2019年度第六批次 2016年度第二批次 | 47.13 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 76 | 安流 | 安流镇福江村 | 2022年度第五批次 | 47.4765 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 77 | 安流 | 安流镇龙中村 | 2022年度第十一批次 | 4.668 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 78 | 周江 | 周江镇周江中学旁 | 2016年第二批次 | 0.91 | 已报批，未开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 79 | 棉洋 | 棉洋镇双璜村 | 2022年度第二批次 | 3.201 | 已报批 | 2023年12月30日前 |  |
| 80 | 棉洋 | 棉洋镇平安村 | 2022年度第二批次 | 3.2265 | 已报批 | 2023年12月30日前 |  |
| 81 | 龙村 | 龙村镇柏溪村 | 2019年度第六批次 | 5.33 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
| 82 | 龙村 | 龙村镇兴民村 |  | 30 | 正在报批 | 2023年12月30日前 | 取得用地批复后，立即启动征拆。 |
| 83 | 龙村 | 龙村镇黄狮村 | 单独选址 | 318 | 已报批，已开展征地。 | 2023年6月30日前 |  |
|  |  | 小 计 |  | 3753.64 |  |  |  |

（二）工作要求。

一是不留征拆死角。各镇征储地块应全面征拆安置补偿到位，不能留有征拆死角，不能存在征拆界线不明、遗漏丈量、丈量不准确等征收不到位的情况。

二是符合出让要求。各镇征储地块征收完成后应符合供应的要求，不能留下历史遗留问题，不能有群众上访事件发生，不能发生各种纠纷。

三是摸清支付数额。各镇对于原已开展过征地拆迁的地块，各镇需摸清已征拆范围、面积，统计已支付征地款和已向财政申请拨款数，并上报县征地和土地储备中心。

四是实行包干责任。各镇征地工作组实行包干负责制，应根据目标要求一抓到底，工作费使用情况、群众补偿款发放情况、各种图表资料的收集整理等都由各征地工作组具体负责。

五是落实一地一档。各镇征地工作组要按照一地一档案的要求，确保资料档案齐全，按时按质移交。

三、工作措施

（一）明确工作职责。

1.地块所在镇职责。征拆工作以地块所在镇人民政府为主体，负责组织实施征地拆迁和土地平整工作，完成土地征收工作后，征收土地相关材料（主要包含《征地范围红线确认图》《征地拆迁发放表》）移送县征地和土地储备中心整理归档，被征收的土地纳入政府土地储备库。县直各有关部门要根据各自的职能全力配合工作，确保如期完成征地拆迁任务。各相关镇是83宗地块征储工作的实施主体，镇党委政府主要领导务必亲自抓，成立专门的征拆办公室，按照统一部署要求，集中火力突破征地拆迁工作瓶颈。同时，各相关镇要对征储地块进行严格管控，严防出现非法集约土地及“三抢”行为。

2.县直相关单位职责。县自然资源局及县征地和土地储备中心作为土地储备的职能部门，承担总协调任务，负责掌握土地征收政策，明确所征地类，依法依规及时解决征地过程中遇到的相关政策问题，做好每个地块和留用地、安置地的规划，及时制作相关的红线图纸；县财政局负责筹措土地储备资金，加强土地征储资金监管，规范资金使用；县纪委监委、检察院、法院、公安局等单位负责对征地拆迁过程中的违法违纪行为和无理阻挠征地拆迁行为进行依法打击，确保征地拆迁工作依法依规顺利开展。

（二）统一征储地块补偿标准。

征储地块征拆补偿标准和安置办法按照《五华县人民政府办公室关于印发五华县征收土地地上附着物和青苗等补偿标准规定的通知》（华府办〔2022〕5号）等相关文件要求执行，没有经过县政府批准，任何单位和个人不得自行出台征拆补偿标准和安置办法，不得违反规定以任何名义擅自改变补偿价格，不得虚报、瞒报征地拆迁面积。

（三）落实资金保障。

征拆资金拨付依照程序申请执行拨付，确有特殊情况另行研究解决，县财政局要做好资金支付统筹工作。各相关镇的征储工作经费按照《关于行政事业单位规范津补贴后其它补助发放的通知》（华人社字〔2015〕15号）执行。

各相关镇要参考本工作方案，根据实际情况尽快成立领导机构和征拆办公室，制定本镇的实施方案，积极开展相关地块的征地拆迁工作。

公开方式：主动公开

———————————————————————————

抄  送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委办。

———————————————————————————

五华县人民政府办公室                        2023年4月6日印发

———————————————————————————