附件3-4

项目绩效自评报告

项目名称：地质灾害专项治理工程

项目主管部门：（公章）

填报人姓名：徐凌龙

联系电话：0753-4438686

填报日期：2023.4.12

一、基本情况

（一）项目基本情况。

根据广东省财政厅下达省级地质灾害防治专项项目，下达我县地质灾害防治专项资金。分别是郭田镇三坑村岗塘滑坡地质灾害治理项目、河东镇桂田村上村组、石窝里滑坡地质灾害治理项目、五华县转水镇新民村新中崩塌地质灾害治理工程、综合防治体系建设试点县(五华县）。

资金分配采取项目法与因素法结合，主要以改善人居环境质量为核心，深入实施地质灾害防治行动计划，推动地质环境保护工作取得积极成效，完成省、市下达的各项年度考核目标，改善人居环境。

- （二）项目决策情况。

- 为了切实维护该村村民的生命财产安全，减少地质灾害造成的损失，促进经济和社会的可持续发展，以消除安全隐患，我局委托具有地质灾害治理工程甲级勘查、设计及施工资质的地质工程公司对工程治理项目组织初步调查，编制地质灾害治理工程可行性研究报告，且勘查、设计、财审、立项等前期工作。

（三）绩效目标。

- 完成可行性研究报告、勘查报告、施工图设计，为工程治理打好基础，保障好受威胁村民的生命财产安全。

- 绩效自评工作组织情况

- 根据基础信息、自评报告、佐证材料等得分依据，对照项目绩效自评信息指标评分标准。

- 绩效自评结论

根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》评分，得分100分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。根据可行性研究报告，对地质灾害工程治理是必要的。

（2）目标设置。①完整性：目标设置包含总目标和阶段性目标。目标设置完整，包含预期的产出数量、质量，预期达到的效果性等内容。②合理性：资金绩效目标设置明确、合理、细化，绩效目标与资金支出内容相关，合乎客观实际。以改善人居环境质量为核心，深入实施地质灾害防治行动计划，推动地质环境保护工作取得积极成效。③可衡量性：资金绩效目标设置可量化，包括可衡量的绩效指标。

（3）保障措施。建立工作群，及时听取工作进度，提供所需资料，根据上级部门任务计划合理安排工作。

- 2.资金落实情况。

（1）资金到位。资金全部及时到位，资金到位率为100%。

（2）资金分配。到位资金全部用于地质灾害治理项目的地质灾害调查、工程勘查、施工图设计工作。

- （二）管理分析

- 1.资金管理。

（1）资金支付。按要求拨付各项费用。

（2）支出规范性。项目资金支出严格按照工程进度支付资金，严格执行资金管理、费用标准集中支付及财政报账等制度。

- 2.事项管理。

（1）实施程序。项目实施过程严格按照规定程序实施，过程公正，手续齐全。

（2）管理情况。项目建立有效的管理机制，对项目开展有效的检查、监控、督促整改

。

- （三）产出分析

1.经济性。预算（成本）控制。由于在项目立项、征地、工程预算审核、招投标等手续工作耗时较长，而财政部门是按工程项目建设进度来审核拨付资金。

- 2.效率性。完成进度及质量指标，项目实际实施进度及质量符合预期进度与质量目标计划

- 。

- （四）效益实现度分析

1.效果性。提高居民生命安全程度，保障正常的生产、生活，推动扶贫事业，促进社会稳定和经济发展；经济效益：地质灾害防治工程大大减少当地群众的经济损失；可持续发展，一是机构可持续。项目均有明确的实施机构与管理机构，可持续性良好；二是机制可持续。机制可持续性较好；三是政策或制度可持续。制定了较为完善的政策与制度，可持续性良好；四是环境可持续。项目实施可带来可持续发展影响。

2.公平性。实施项目以改善地质环境质量为核心，推动地质环境保护工作取得积极成效，改善人居环境，可有效防范地质环境突发事件发生，不会引发社会不公，造成纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪等现象发生，公众满意度高

。

五、主要绩效。

通过项目的实施，及时消除安全隐患，改善生态环境，确保人民群众的生命财产安全。

六、存在问题。

- （一）防治难度较大。我县是山区县，地形地貌复杂，地质环境脆弱，地质灾害隐患点多面广。

（二）治理难度较大。前期工作所需时间较长，治理工程项目前期勘查、施工图设计、与专家评审、发改立项、招投标程序所需时间较长。

- 下一步工作计划。

提高政治站位，确保地质灾害治理项目顺利开展。坚持“人民至上、生命至上”理念，充分认识加快预算支出进度的重要性和紧迫性，采取有力措施，切实加强项目监管和督导工作。全力以赴解决好根本性问题；进一步压实责任，主动担当作为，加强协调调度，不断完善整治方案，确保各项措施落细落实；多措并举，积极向上争取项目资金，多方筹措地质灾害防治资金，严格落实主体责任，加快工作进度；做好群众的思想疏导工作，全力争取群众的理解与配合；强化督促考核，确保上级财政资金项目顺利实施。