附件3-2

项目绩效自评报告

项目名称：南粤古驿道、山水林田湖草沙项目

项目主管部门：（公章）

填报人姓名：徐凌龙

联系电话：0753-4438686

填报日期：2023.4.12

一、基本情况

（一）项目基本情况。

- 1、根据粤财资环〔2022〕19号文，2022年省下达我县南粤古驿道专项费用，用于打造我县安流镇琴江两岸滨水绿道项目。

2、“五华县琴江河、五华河流域废弃矿山治理工程（废弃稀土矿）项目及于五华县华城镇山水林田湖草沙一体化保护与修复工程项目（一期）项目，包含废弃矿山治理、水系廊道生态保护与修复、崩岗生态保护与修复、田园生态保护与修复、退化林地生态保护与修复等工程建设内容。

- （二）项目决策情况。

- 1、符合勘察设计国家、地方和行业现行的标准及规范要求。

- 2、执行国家、地方和行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

（三）绩效目标。

- 1、支持梅州五华开展绿道建设，新建 10.5 公里绿道，并配备完善服务设施配套及标识安装，通过绿化提升和清杂等措施打造优美的公共环境，成为人民休闲好去处。

- 2、推进生态修复建设，退化土地、矿山、流域和森林等生态保护修复工程推行顺利，完成矿山生态修复面积。

- 3、依照已核准的设计并按已签订和生效的各单项工程合同所列标准和规格实施各单项工程建设，保证工程质量达到施工图纸技术要求及相关行业验收规范标准，必须达到协议书中约定的质量标准，按时按质完成工作任务。

- 绩效自评工作组织情况

- 根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，对完成绩效目标的情况开展绩效自评工作。

- 绩效自评结论

根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》评分，得分98分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。根据可行性研究报告，对地质灾害工程治理是必要的。

- （2）目标设置。该项目包含总目标和阶段性目标，包括预期提供的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，目标设置完整、合理、可衡量。

- （3）保障措施。该项目制度完整、具备实施条件，计划安排合理。

- 2.资金落实情况。

（1）资金到位。资金全部及时到位，资金到位率为100%。

（2）资金分配。资金项目结合我县实际，制定了项目分配方案，科学合理。

- （二）管理分析

- 1.资金管理。

（1）资金支付。按要求拨付各项费用。

（2）支出规范性。项目资金严格按照财政资金支付程序支付。

- 2.事项管理。

- （1）实施程序。项目严格按照约定开展相关建设。

（2）管理情况。我局及时跟进项目各项工作推进情况，督促、指导项目承担单位开展各项活动

。

- （三）产出分析

- 1.经济性。预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，项目实施成本属于合理范围。

- 2.效率性。完成了约定的目标

- 。

- （四）效益实现度分析

1.效果性。

配备完善服务设施配套及标识安装，通过绿化提升和清杂等措施打造优美的公共环境，成为人民休闲好去处。推进生态修复建设，退化土地、矿山、流域和森林等生态保护修复工程推行顺利，完成矿山生态修复面积。

2.公平性。项目入驻和服务的企业均对该项目满意。

五、主要绩效。

1、新建绿道、绿化提升和清杂、完善服务设施配套及标识安装；2、生态保护修复、完成矿山生态修复面积。

六、存在问题。

一是受新冠肺炎疫情影响，一定程度上造成项目滞后。一切工作以防范新冠肺炎疫情为主，造成该项目前期现场踏勘工作延后，无法迅速确定备选实施路线。

二是实施主体变更，影响了前期工作。立项、概算批复、财审等审批环节手续多、时间跨度长，多部门又需按程序请相关有资质的单位对方案进行审核把关后方能出具批复审核意见，从而影响了项目进度。

三是项目推进过程中用地纠纷情况时有发生。不论是前期勘察设计还是在进场施工过程中，用地纠纷问题时有发生，需要做好群众解释和政策宣传工作，这在一定程度上也使得项目进度有所滞后。

- 下一步工作计划。

一是围绕上级规定的完工、尾款支付、支出率要求，结合工程进展实际，根据项目工期的具体要求，结合各个分项工程的实际制定项目工作计划，并进行倒排工期，以周为单位列出工作安排表和资金支付表，细化分解任务，明晰工作事项，做到有序推进、有章可循；二是重点督促施工单位加快剩余工程施工进度；三是加强与县财政部门协调，确保落实款项支付；四是坚持“安全第一，预防为主”的方针，落实主体安全责任，加强与当地政府沟通协调，确保施工过程安全，避免产生群众纠纷。