附件3-1

项目绩效自评报告

项目名称：垦造水田、基本农田建设

项目主管部门：（公章）

填报人姓名：徐凌龙

联系电话：0753-4438686

填报日期：2023.4.12

一、基本情况

（一）项目基本情况。

- 1、垦造水田：为贯彻落实国家和省、市关于加大垦造水田工作力度，严格落实耕地占优补优、占水田补水田等工作要求，及时兑现2014年以来我县已承诺的垦造水田任务，有效解决今后建设用地项目耕地占补平衡。

- 2、基本农田：我县自2017年中期调规（基本农田调整完善）编制方案经省政府批准后，本县划定永久基本农田保护面积为49.8225万亩，每年耕地目标责任考核合格的，可获得省级涉农补助（基本农田保护补偿）资金1494.675万元。

- (二）项目决策情况。

1、在各镇村中进行建设，完成项目总规模亩数，从而达到当年的指标数额。2、积极开展基本农田建设项目，明确责任、精心组织、科学安排，经过相关部门共同努力，按期完成了基本农田建设目标。

（三）绩效目标。

- 1、兑现我县耕地占补平衡承诺任务；

- 2、落实项目用地占补平衡；

- 3、改善了农田水利设施条件，提高耕作条件。

- 4、加快撂荒水田复耕复种，确保粮食安全。

- 5、基本农田日常管护能力提升，更好地保护耕地。

- 二、绩效自评工作组织情况：

- 1.高度重视，落实责任。我局认真贯彻落实上级绩效管理和预算法的有关规定，提高资金使用效益，按照工作要求，指定专人做好绩效自评工作，按时保质完成省级专项资金绩效评价工作。

2.认真负责，稳步推进。为稳步推进绩效评价有序开展，认真收集、整理前期有关资料和数据，根据绩效评价指标体系进行自评，对材料的真实性负责，做到真实、准确、全面、有效，按时完成本次绩效评价的材料报送工作。

- 三、绩效自评结论：本次绩效评价指标体系自评为98分。

- 四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

- （1）论证决策。该项目立项前，县发改部门对项目建设内容及规模经过认真核实，编制的规划预算邀请了有资质评审机构审核。

（2）目标设置。横陂镇坝头村、梅林镇梅东村、河东镇河口村、华城镇观源村等4个镇实施耕地提质改造（旱地改水田）项目建设。

- （3）保障措施。加强领导、明确工作职责、加强资金保障、加强风险防控。

2.资金落实情况。

- （1）资金到位。项目建设资金纳入县本级财政预算，为项目规划选址、项目规划设计、项目测量、工程建设、建成后项目终止管护等提供资金保障。

（2）资金分配。资金项目结合我县实际情况，制定了项目分配方案，科学合理。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。在2022年期间，按照该项目进度，拨付项目费用。

- （2）支出规范性。项目资金严格按照财政资金支付程序支付。

- 2.事项管理。

（1）实施程序。一是承担耕地提质改造和开发补充水田项目的事务性、技术性工作和具体实施的相关工作；二是负责耕地提质改造和开发补充水填项目年度目标计划分解下达、业务知道和协调；三是对工作开展情况进行督查；四是组织项目验收等工作。五是每年耕地目标责任考核合格的，获得省级涉农补助（基本农田保护补偿）资金1494.675万元。

（2）管理情况。项目开工后，县局经常组织工作人员到现场检查指导，帮解决项目中的存在问题，保障进度，保证质量，早日完工，申报验收。

- （三）产出分析

1.经济性。预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，项目实施成本属于合理范围。

- 2.效率性。完成合作约定的目标。

- （四）效益实现度分析

1.效果性。进一步缓解我县耕地保护和占补平衡的压力，提高经济社会发展用地服务和保障能力。积极开展基本农田建设项目，明确责任、精心组织、科学安排，经过相关部门共同努力，按期完成了基本农田建设目标。

2.公平性。完成项目满意度。

五、主要绩效。

- 1、兑现我县耕地占补平衡承诺任务，落实项目用地占补平衡，进一步缓解我县耕地保护和占补平衡的压力，提高经济社会发展用地服务和保障能力。实施垦造水田工程后的水田，其质量和相关属性必须达到《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》要求和其他有关规定。

- 2、通过省级基本农田保护经济补偿资金的有效使用，在经济效益、社会效益和生态效益等方面都取得了一定的成效。（1）可以较好地保护我县基本农田任务，落实耕地保护目标责任制。（2）改善了农田水利设施和耕作条件，沟渠得到修复，基本农田方便管护，提升了农田基础设施防洪抗灾能力，有利于减轻农民劳动强度，有利于提高耕种管理效率，有利于基本农田增加产量，有利于增加农民经济收入。（3）通过扶持奖励撂荒水田复耕复种工作，提高农户的耕种积极性，从而更好保护基本农田，维护农业生态及保障粮食安全具有重要的意义。

六、存在问题。

- 一是项目前期进展缓慢。建设项目的前期准备工作较多，程序复杂等，包括项目勘查、设计、预算、立项，导致项目组织实施缓慢。

- 二是资金拨付时间长。资金使用的拨付要严格执行资金管理办法和工程款支付程序的规定， 待项目完工验收合格并经财政审核后方可付款，资金拨付要经多层次批准程序，手续繁多，影响资金使用效率，导致资金支付不及时，出现滞留现象或跨年度的情况。

七、下一步工作计划。

- 继续严格按照约定协议的相关指标落实相关工作。