附件3-5

项目绩效自评报告

项目名称：2021年垦造水田项目

项目主管部门：（公章）

填报人姓名：徐凌龙

联系电话：0753-4438686

填报日期：2023.4.12

一、基本情况

（一）项目基本情况。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规、广东省垦造水田工作相关政策文件、《梅州市自然资源局关于印发<梅州市垦造水田三年行动方案（2021-2023年）>的通知》（梅市自然资[2021]31号）及五华县垦造水田相关政策文件，做号新一轮（2021-2023年）垦造水田所涉及的所有项目工作。

- （二）项目决策情况。

- 根据《梅州市垦造水田三年行动方案（2021-2023）年》《市政府工作会议决定事项通知书》（梅市府办会函[2022]74号）及《梅州市自然资源局关于预下达至2023年度垦造水田计划的通知》的要求，集中垦造任务1700亩。

（三）绩效目标。

- 1、兑现我县耕地占补平衡承诺任务；

- 2、落实项目用地占补平。

- 绩效自评工作组织情况

- 1.高度重视，落实责任。我局认真贯彻落实上级绩效管理和预算法的有关规定，提高资金使用效益，按照工作要求，指定专人做好绩效自评工作，按时保质完成专项债券资金绩效评价工作。

- 2.认真负责，稳步推进。为稳步推进绩效评价有序开展，认真收集、整理前期有关资料和数据，根据绩效评价指标体系进行自评，对材料的真实性负责，做到真实、准确、全面、有效，按时完成本次绩效评价的材料报送工作。

- 绩效自评结论

根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》评分，得分100分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

- （1）论证决策。该项目立项前，县发改部门对项目建设内容及规模经过认真核实，编制的规划预算邀请了有资质评审机构审核。

（2）目标设置。集中垦造任务1700亩。

- （3）保障措施。加强领导、明确工作职责、加强资金保障、加强风险防控

- 。

- 2.资金落实情况。

- （1）资金到位。项目建设资金纳入债券资金，为项目规划选址、项目规划设计、项目测量、工程建设、建成后项目终止管护等提供资金保障。

（2）资金分配。资金项目结合我县实际情况，制定了项目分配方案，科学合理。

- （二）管理分析

- 1.资金管理。

（1）资金支付。在2022年期间，按照该项目进度，拨付项目费用。

（2）支出规范性。项目资金严格按照财政资金支付程序支付。

- 2.事项管理。

（1）实施程序。一是承担垦造水田项目的事业性、技术性工作和具体实施的相关工作；二是负责垦造水田项目年度目标计划的分解下达、业务知道和协调工作；三是对工作开展情况进行督查；四是组织项目验收等工作。

（2）管理情况。项目开工后，县局经常组织工作人员到现场检查指导，帮解决项目中的存在问题，保障进度，保证质量，早日完工，申报验收。

- （三）产出分析

1.经济性。预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，项目实施成本属于合理范围。

- 2.效率性。完成合作约定的目标

- 。

- （四）效益实现度分析

1.效果性。进一步缓解我县耕地保护和占补平衡的压力，提高经济社会发展用地服务和保障能力。

2.公平性。完成项目满意度

。

五、主要绩效。

实施垦造水田工程后的水田，其质量和相关属性必须达到《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》要求和其他有关规定。

六、存在问题。

- （一）一是项目前期进展缓慢。建设项目的前期准备工作较多，程序复杂等，包括项目勘查、设计、预算、立项，导致项目组织实施缓慢。

二是资金拨付时间长。资金使用的拨付要严格执行资金管理办法和工程款支付程序的规定， 待项目完工验收合格并经财政审核后方可付款，资金拨付要经多层次批准程序，手续繁多，影响资金使用效率，导致资金支付不及时，出现滞留现象或跨年度的情况。

- 下一步工作计划。

- 继续严格按照约定协议的相关指标落实相关工作。