附件1

五华县农村集体经营性建设用地入市流程

一、入市准备阶段

（一）农村集体建设用地整备、综合整治。

（二）入市主体或得到土地所有权人授权的实施主体提出入市意愿。

经村集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表同意，土地所有权人或得到土地所有权人授权的实施主体向所在镇人民政府提出入市意愿，并对拟入市地块进行勘测定界。

申请材料包括：

1.入市意向书；

2.土地所有权证；

3.勘测定界成果（宗地图）。

（三）镇人民政府出具初审意见

1.镇人民政府协助土地所有权人初步确定入市地块选址、面积、权属状况、土地使用情况、地上附着物状况、拟入市用途等基本情况，核查是否具备入市条件，出具初审意见。

2.符合入市条件的，所在镇人民政府将相关资料呈报县自然资源部门审查，同意后报县人民政府审批。呈报材料包括：土地具体情况、宗地图（矢量红线图）；镇人民政府初审意见。

（四）县自然资源局核查

经核查符合条件的，县自然资源局依据国土空间规划提出拟出让/出租的集体经营性建设用地的规划条件，明确土地界址、面积、用途和开发建设强度等。会同县发改、生态环境部门对拟入市地块提出产业准入和生态环境保护要求，并反馈给镇人民政府和农村集体经济组织。

二、入市方案编制上报阶段

（一）地价评估

入市主体聘请有资质的评估机构对拟入市地块进行地价评估，地价评估报告需在全国土地估价监管系统进行备案。入市土地价格需经村集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表同意。

（二）入市方案编制

入市方案应包含以下内容：

1.载明集体经营性建设用地所有权人、地块位置、四至、面积、开发用途、用地规划条件、使用年限等；

2.集体经营性建设用地产业准入和生态环境保护要求；

3.集体经营性建设用地入市交易方式；

4.集体经营性建设用地入市交易底价，采用招标、拍卖、挂牌形式的应明确是否设置保留底价；

5.集体经营性建设用地入市地价款支付方式；

6.集体经营性建设用地入市双方的权利义务及违约责任，期限届满时集体经营性建设用地使用权及地上建筑物的处理办法等；

7.集体经营性建设用地入市收益分配；

8.其他需要集体决策的内容。

（三）入市方案表决上报

经村集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表表决同意，形成书面意见逐级上报县人民政府。呈报材料包括：

1.会议表决书；

2.入市方案；

3.地价评估报告；

2.呈报县人民政府的请示（含入市书面意见）。

（四）入市方案审核

县人民政府组织县自然资源、发改、生态环境等主管部门对入市方案进行审核；相关部门认为该方案不符合规划条件或者产业准入和生态环境保护要求等的，在收到方案后五个工作日内提出修改意见，并提交至县人民政府统一对农村集体经济组织进行反馈。农村集体经济组织应按照相关主管部门的意见进行修改。

三、交易阶段

（一）发布公告

入市主体向梅州市农村产权交易平台或梅州市公共资源交易平台交易中心申请发布出让（出租）公告。交易平台对入市方案、公告材料等进行审核，并在平台发布出让公告，公告期为20天。

（二）公开交易

意向受让方根据出让（出租）公告要求进行报名，并获得保证金账号，缴纳保证金（定金）。

土地成交后，由农村集体经济组织或其委托代理人与受让人（承租人）签订土地成交确认书，保证金（定金）结算转为出让（出租）价款。交易结果在集体经济组织村级事务公示栏和县政府网站公布。

（三）签订合同、协议

按照成交确认书约定的时间，入市主体与受让人签订集体经营性建设用地使用权出让（租赁）合同，涉及出让的按照规定签署监管协议。书面合同和监管协议报县自然资源局备案。

书面合同应载明：

1.土地界址、面积、用途、规划条件、使用期限、交易价款支付、交地时间和开工竣工期限；

2.产业准入和生态环境保护要求；

3.约定提前收回的条件、补偿方式、土地使用权届满续期和地上建筑物、构筑物等附着物处理方式；

4.违约责任和解决争议的方法等。

监管协议应载明：

1.规划条件、开发投资强度要求、宗地建设配套要求、交地及开、竣工要求、延建要求、投、达产及税收等要求；

2.产业准入要求和生态环境保护要求；

3.土地增值收益调节金缴纳；

4.集体经营性建设用地使用权转让、出租、抵押、收回、续期等规定；

5.土地闲置认定、镇村公共设施和公益事业建设认定；

6.原出让合同内容变更等。

四、缴纳地价款、调节金和相关税费

（一）出让（出租）双方签订合同和监管协议后，受让人（承租人）凭合同将保证金（定金）转出至业务主管部门监管账户，监管账户于5个工作日内将定金抵作的出让（出租）价款转出至出让人（出租人）账户。

（二）受让人（承租人）按照合同约定时间通过业务主管部门监管账户向出让人（出租人）支付保证金（定金）以外的剩余出让（出租）价款。

（三）业务主管部门自收到地价款后5个工作日内由监管账户向调节金专款账户缴入入市调节金，并开具征收调节金专用票据（一式两份，出让人一份，受让人一份），同时将剩余价款转出至出让人（出租人）账户。出让人（出租人）应当及时查收确认。

（四）出让人（出租人）自收到相关凭证后，持出让（租赁）合同到税务机关缴纳印花税等应缴税费。

受让人（承租人）持出让（租赁）合同及地价款缴款凭证，到税务机关缴纳契税、印花税等应缴税费。

五、权属登记

缴纳完地价款、调节金及相关税费后，受让人向县不动产登记中心提交不动产登记。办理不动产登记需提供以下材料：

（一）不动产登记申请书；

（二）申请人身份证明材料；

（三）出让（出租）合同、监管协议；

（四）地价款、土地增值收益调节金缴纳证明和税收完税证明等资料。

六、规划报建

集体经营性建设用地使用权入市交易完成后，受让人（承租人）应依法取得报建手续并进行开发建设，避免土地闲置。受让人（承租人）应向县自然资源局申请办理《建设工程规划许可证》或《乡村建设规划许可证》。

附件2

合同编号：

五华县农村集体经营性建设用地使用权出让合同

（范本）

本合同双方当事人：

出让人：                                                  ；

£统一社会信用代码：                                      ；

法定代表人：           ；身份证号码：                     ；

委托代理人：                                              ；

£统一社会信用代码：                                      ；

£身份证号码：                                            ；

联系地址：                       ；联系电话：             ；

开户银行：                                                ；

账户：                                                    。

受让人：                                                  ；

£统一社会信用代码：                                      ；

法定代表人：           ；身份证号码：                     ；

委托代理人：                                              ；

£统一社会信用代码：                                      ；

£身份证号码：                                            ；

联系地址：                       ；联系电话：             ；

开户银行：                                                ；

- 账户：                                                    。

- 第一章  总则

第一条  根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》及自然资源部《集体经营性建设用地使用权出让合同》等法律法规及集体经营性建设用地入市相关规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

第二条  本合同项下宗地集体经营性建设用地入市出让方案已依据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第四十条规定报县人民政府，双方依据出让方案和成交确认书约定本合同内容，且合同有关内容符合规划条件、产业准入和生态环境保护要求等。合同内容与出让方案和成交确认书不符的，以出让方案和成交确认书为准。双方在签订本合同时应同步签订《五华县农村集体经营性建设用地使用权出让三方监管协议》。

第三条  出让人作为出让集体土地的所有权人，有权依法出让集体经营性建设用地使用权，但该集体土地的地下资源、埋藏物和公用设施均不在集体经营性建设用地使用权出让范围。

第四条  受让人在受让使用权的土地范围内所进行的开发、利用、经营土地的活动，应遵守相关法律法规及有关规定，不得损害社会公共利益，其合法权益受法律保护。

- 第二章  出让土地的交付与出让价款的缴纳

第五条  本合同项下出让宗地编号为               ，宗地总面积大写                平方米（小写      平方米），其中出让宗地面积大写          平方米（小写      平方米）。

本合同项下的出让宗地坐落于                             ；

本合同项下出让宗地的平面界址为                  ；出让宗地的平面界址图见附件1。

本合同项下出让宗地的竖向界限以                    为上界限；以                为下界限，高差为      米。出让宗地竖向界限见附件2。

出让宗地空间范围是以上述界址点所构成的垂直面和上、下界限高程平面封闭形成的空间范围，图示与文字表示不一致的，以附件1和附件2图示表达为准。附图已经出让人受让人双方签字盖章确认。

第六条  出让人同意在       年    月    日前将出让宗地交付给受让人，出让人同意在交付土地时该宗地应达到本条第       项规定的土地条件：

（一）场地平整达到：                              ；周围基础设施达到：                                   。

（二）现状土地条件：                                。

第七条  本合同项下的集体经营性建设用地使用权出让年限为   年，自本合同第六条约定的交付土地之日起算，至    年    月    日止。

第八条  受让人向出让人支付集体经营性建设用地使用权出让价款总额为人民币大写              元 （小写    元），每平方米人民币大写                元（小写    元）。

第九条  本合同项下宗地的定金为人民币大写         元（小写         元），缴款日期      年    月    日，定金抵作集体经营性建设用地使用权出让价款（定金不少于出让价款总额的5%）。

第十条  受让人同意按本条第一款第    项的约定，通过县财政监管账户，向出让人支付集体经营性建设用地使用权出让价款：

（一）本合同签订之日起    工作日内，一次性将集体经营性建设用地使用权出让价款缴入县财政监管账户；

（二）按以下时间和金额分    期将集体经营性建设用地使用权出让价款缴入县财政监管账户。

第一期人民币大写               元（小写         元），付款时间：      年   月   日前。

第二期人民币大写               元（小写         元），付款时间：      年   月   日前。

第三期人民币大写               元（小写         元），付款时间：      年   月   日前。

第二期及以后出让价款需支付利息，同意按照以下第   种方式，通过县财政监管账户，向出让人支付利息：

- 支付第一期出让价款之日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的有效的一年期贷款市场报价利率。

- 。

利息计算期限自签订本合同第31日起算，至每一期出让价款实际缴纳的时间。受让人应于缴纳完第二期及以后出让价款的3个工作日内将缴款凭证交至出让人，自出让人发出利息缴纳通知文书之日起15个工作日内付清。

第十一条  宗地交易土地增值收益调节金与税费应符合市（县）土地增值收益调节金征收等有关规定，其中税费按本条第   项缴纳：

（一）按规定由出让人、受让人双方各自承担自身义务税费；

（二）按约定由         缴纳；

（三）                                             。

第十二条 本合同签订后5个工作日内，受让人应当将合同报县级自然资源主管部门备案。完成备案后，自然资源主管部门将备案合同、宗地编号、空间范围、规划条件等涉空间布局和规划管理信息纳入有关基础信息平台和监测监管系统。

本合同条款发生变更的，受让人应当在合同变更后5个工作日内重新备案合同。

第十三条  受让人同意按第九条、第十条约定的定金、集体经营性建设用地使用权出让价款的支付方式，将定金、出让价款缴入县财政监管账户。

户名：                                            ；

账号：                                            ；

开户行：                                          。

出让人完成土地交付后，财政监管账户于5个工作日内将定金抵作的集体经营性建设用地使用权出让价款转出至出让人账户，并在受让人按第十条支付出让价款和税费后的5个工作日内将后续出让价款转出至出让人账户。出让人应当及时查收确认。

第十四条  受让人按本合同约定付清本宗地全部出让价款后，持本合同、合同备案文件、出让价款缴纳凭证、土地增值收益调节金缴纳凭证、完税证明等相关证明材料，申请办理不动产登记。允许用于乡村振兴产业项目的集体建设用地建筑竣工验收后，建筑物可按幢、按层分割登记，分割登记的建筑面积最小不得低于300平方米，土地按共用宗地管理。

- 第三章  土地开发建设与利用

第十五条  受让人同意本合同项下出让宗地开发投资强度和产值税收要求按本条第        项规定执行：

（一）本合同项下宗地用于商业项目建设，受让人承诺本合同项下出让宗地的开发投资总额不低于人民币大写      万元（小写      万元）。

（二）本合同项下宗地用于工业（产业）项目建设，受让人同意本合同项下出让宗地的项目固定资产总投资不低于经批准、登记备案的金额人民币大写           万元（小写    万元），投资强度不低于每平方米人民币大写 	 	          元（小写           元）；产值不低于经批准、登记备案的金额每亩人民币大写         万元（小写         万元），税收不低于每亩人民币大写            万元（小写        万元）。本合同项下出让宗地建设项目的固定资产总投资包括建筑安装工程价值，设备、工具、器具的购置费，以及相关费用（含集体经营性建设用地使用权出让价款）。

第十六条  受让人同意本合同项下出让宗地建设项目于   年   月   日之前开工，于   年   月   日之前竣工。

开工标准，是指依法取得住建部门批准的施工许可证后进场施工并达到一定开发要求（永久性工程正式破土开挖、打永久桩开始施工）。

宗地开发完毕后，竣工日认定以取得最后一期建设工程规划条件核实意见日期为准。规划条件核实意见的发证日为竣工日的认定依据。

受让人应当在项目宗地开工、竣工前30日内，向县级自然资源部门书面申报开竣工情况，并书面告知出让人。

在本合同约定期限内因非受让人原因造成未开工、竣工的，受让人可在开竣工期限届满前30日，向出让人提出延建申请，经出让人同意并经县级自然资源部门审定同意延建的，其项目开竣工时间相应顺延。但延建期限不得超过一年。

第十七条  受让人同意在本合同项下宗地范围内新建的建筑物、构筑物及其附属设施，符合县级自然资源主管部门确定的出让宗地规划条件（见附件3）。其中：

规划用地性质                      ；

容积率不高于：         ；不低于：         ；

建筑限高：                                ；

建筑密度不高于：          ；不低于：           ；

绿地率不高于：         ；不低于：          。

其他土地利用要求按附件3中的规定执行。规划条件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

受让人利用本合同项下宗地应符合产业准入和生态环境保护要求，具体要求见附件4、附件5。

第十八条  受让人同意在本合同项下宗地范围内同步修建下列公共管理、公共服务、公用设施等配套项目：

£养老、教育、医疗等保障性配套服务设施；

£其他                                。

受让人同意上述配套项目建成后，按本条第二款第    项履行：

（一）不动产产权无偿移交给出让人或政府；

（二）由出让人或政府回购；

（三）                               。

第十九条  受让人在本合同项下宗地范围内进行建设时，有关用水、用气、污水及其他设施与宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程，按有关规定办理。

合同双方当事人同意，政府为公用事业需要而敷设的各种管道与管线进出、通过、穿越受让宗地，由此影响受让宗地使用功能的，政府或公用事业营建主体给予£受让人 £出让人 £其他        合理补偿。

第二十条  受让人同意按照本合同约定的土地用途、容积率等规划条件利用土地，不得擅自改变。在出让期限内，需要改变本合同约定的土地用途、容积率等规划条件的，双方同意由出让人收回集体经营性建设用地使用权。

第二十一条  本合同项下出让宗地在使用期限内，原规划如依法修改，该宗地已有的建筑物不受影响，但在使用期限内该宗地建筑物、构筑物及其附属设施改建、翻建、重建，或者期限届满申请续期时，必须按届时有效的规划执行。

- 第四章  集体经营性建设用地使用权转让、出租、抵押

第二十二条  受让人申领不动产权证后，在受让的集体经营性建设用地使用权使用年限内，已按土地使用权出让合同规定的期限和条件完成投资开发、土地利用的，按有关规定受让人可以转让、出租、抵押集体经营性建设用地使用权。

第二十三条  受让人按照本合同约定支付全部集体经营性建设用地使用权出让价款，领取不动产权证后，有权将本合同项下的全部或部分集体经营性建设用地使用权转让、出租、抵押。

首次转让、出租的，受让人同意符合以下约定的条件：已按土地使用权出让合同约定的期限和条件完成投资开发、土地利用。

受让人同意在建设期内以集体经营性建设用地使用权抵押贷款，贷款资金只能用于本合同项下的建设项目，按三方监管协议接受政府建设主管部门的监管；在未按本合同约定的期限和条件完成投资开发、土地利用前，不得用集体经营性建设用地使用权为本合同项下的建设项目以外的任何事项进行抵押。

有下列情形之一的，受让人不得将本合同项下的全部或部分集体经营性建设用地使用权转让、出租、抵押：

（一）                            ；

（二）                           。

集体经营性建设用地使用权的转让、出租及抵押，不得损害出让人利益，不得违背国家法律法规规定和本合同约定。

第二十四条  集体经营性建设用地使用权全部或部分转让后，受让人应当确保本合同和不动产登记文件中载明的权利、义务随之转移，集体经营性建设用地使用权的使用年限为本合同约定的使用年限减去已经使用年限后的剩余年限。

本合同项下的全部或部分集体经营性建设用地使用权出租后，本合同和不动产登记文件中载明的权利、义务仍由受让人承担。

第二十五条  集体经营性建设用地使用权转让、抵押的，转让、抵押双方持本合同和相应的转让、抵押合同、出让价款缴纳凭证、不动产权证等向不动产登记机构申请办理不动产转移、抵押登记。

第二十六条  受让人转让或者抵押本合同项下的集体经营性建设用地使用权的，应当于转让或者抵押书面合同签订后5个工作日内，书面告知出让人和县级自然资源主管部门，并提交以下材料：

（一）转让或抵押的书面合同原件；

（二）             等资料。

- 第五章  期限届满与使用权终止

第二十七条  因公共利益需要，国家征收集体土地，涉及本合同项下出让宗地的，土地补偿费归出让人所有。出让人同意与受让人协商，并给予其公平补偿。

征收时，本合同项下宗地范围内由受让人建设的建（构）筑物及其附属设施的补偿费归受让人所有。

第二十八条  对受让人依法使用的集体经营性建设用地使用权，在本合同约定的使用年限届满前，除非有下列情况，出让人不得收回集体经营性建设用地使用权：

（一）为镇、村公共设施和公益事业建设，需要使用土地的；

（二）受让人不按照本合同约定的土地用途、容积率等规划条件使用土地、利用土地且拒不改正的；

（三）受让人因撤销、迁移等原因而停止使用土地的；

（四）受让人违反产业准入要求、生态环境保护要求等使用土地且拒不改正的；

（五）                                            。

为镇、村公共设施和公益事业建设等公共利益收回集体经营性建设用地使用权的，出让人根据收回时由受让人建设的建筑物、构筑物及其附属设施的价值和剩余年期集体经营性建设用地使用权的评估市场价格及经评估认定的直接损失给予受让人补偿。

出让人按本条第一款约定以及本合同第二十条、二十九条、三十四条、三十五条、三十七条有关约定收回集体经营性建设用地使用权的，受让人同意及时办理不动产注销登记。

第二十九条  本合同规定的出让年限届满，受让人如需继续使用本合同项下宗地的，至迟于期满前一年向出让人提交续期申请书，除非有下列情况，出让人应当同意予以续期：

（一）依据本合同第二十七条需要征收集体土地；

（二）依据本合同第二十八条或合同其他约定等需要收回本合同项下出让宗地的；

（三）                                           。

出让人同意续期的，受让人依法办理出让等有偿使用手续，续期条件、程序、有偿使用费、税费、调节金等按届时的规定办理。

受让人未申请续期的，出让人届时无偿收回该地块的使用权。地上建（构）筑物及其附属设施无偿归出让人所有，受让人应于期满后三十日内依照规定到不动产登记部门办理集体经营性建设用地使用权注销登记手续。

受让人申请续期未获得出让人同意的，受让人应当交回集体经营性建设用地，并依照规定办理土地使用权证注销登记，集体经营性建设用地使用权由出让人无偿收回。本合同项下宗地上的建（构）筑物及其附属设施，双方同意按本条第      项的规定处理：

（一）本合同项下宗地为工业用途，宗地上的建（构）筑物及其附属设施无偿归出让人所有。

（二）本合同项下宗地为商业用途，宗地上的建筑物、附着物由出让人收回，并根据收回时地上建筑物、附着物的残余价值，给予受让人相应补偿。

（三）                                           。

受让人同意保持建筑物、构筑物及其附属设施的正常使用功能，不得人为破坏。

- 第六章  不可抗力

第三十条  合同双方当事人任何一方由于不可抗力原因造成本合同部分或全部不能履行，可以免除违约责任，但必须采取一切必要的补救措施以减少损失并及时书面告知对方。当事人延迟履行期间发生的不可抗力，不具有免责效力。

- 第七章  违约责任

第三十一条  出让人应当按照本合同约定，按时交付土地。由于出让人未按时交付土地而致使受让人对本合同项下宗地占有延期的，每延期一日，出让人应当按受让人已经支付的集体经营性建设用地使用权出让价款的0.3‰（即每日万分之三）向受让人给付违约金，土地使用年限自实际交付土地之日起算。若出让人延期交付土地超过60日，经受让人催交后仍不能交付土地的，受让人有权解除合同，出让人应当双倍返还定金，并退还已经收取的集体经营性建设用地使用权出让价款，受让人并可要求出让人赔偿损失。

出让人延期交付土地造成土地闲置的，按本合同第三十四条有关约定办理。

第三十二条  受让人应当按照本合同约定，按时支付集体经营性建设用地出让价款。受让人不能按时支付集体经营性建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的0.3‰（即每日万分之三）向出让人缴纳违约金。若受让人延期付款超过60日，经出让人催交后仍不能支付出让价款的，出让人有权解除合同，所收取的定金不予返还，出让人并可要求受让人赔偿损失。

第三十三条  受让人因自身原因未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，不超过一年的，每延期一日，按照出让价款的0.3‰（即每日万分之三）向出让人支付违约金。出让人有权要求受让人继续履约。超过一年未动工开发的，按本合同第三十四条有关约定办理。

受让人因自身原因未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工的，每延期一日，按照出让价款的0.3‰（即每日万分之三）向出让人支付违约金，违约金至多计算至本合同项下宗地被政府相关部门认定为闲置土地（低效用地）为止。

第三十四条  合同双方当事人同意按照节约集约用地原则，高效利用土地，按三方监管协议接受政府相关部门监管。造成土地闲置的，除不可抗力或者政府原因外，因出让人或受让人原因造成土地闲置满一年的，当事人应当按照县的规定向镇人民政府缴纳土地闲置费。被认定为土地闲置，有两年整改过渡期。过渡期届满前不少于60日，合同双方当事人任何一方有权向另一方提出终止履行本合同，并分别按以下约定，协商解决有关补偿事宜：

（一）因受让人原因造成土地闲置，按本合同第三十五条办理；

（二）因出让人原因造成土地闲置，经受让人同意，出让人可有偿收回集体经营性建设用地使用权，补偿金额参照本合同第三十一条、第三十五条协商确定。

因受让人原因造成土地闲置，两年过渡期满仍为闲置的，由土地所有权人无偿收回土地使用权。

由于政府原因造成土地闲置的，政府相关部门应积极消除政府原因，已造成直接经济损失的，出让人、受让人可以依法向政府提出索赔。

被认定为低效用地的，有两年整改期，整改期满仍为低效用地的，由土地所有权人按物业评估价以挂账方式有偿收回土地使用权。本合同项下宗地上的项目固定资产总投资、投资强度和开发投资总额达到本合同约定标准，拟建项目全部竣工验收，不管其生产经营状况如何，都不能列入低效用地处置范围。

闲置土地和低效用地的认定以政府相关部门作出的认定通知书为准。

第三十五条  受让人因自身原因终止该项目投资建设，提出终止履行本合同并请求退还土地的，出让人分别按以下约定，收回集体经营性建设用地使用权：

（一）受让人在本合同约定的开工建设日期届满一年前不少于60日向出让人提出申请的，出让人在扣除本合同约定的定金和赔偿金（赔偿金按出让价款的5%计算）后退还受让人已支付的集体经营性建设用地使用权出让价款（不计利息）；

（二）受让人在本合同约定的开工建设日期超过一年但未满二年，并在届满二年前不少于60日向出让人提出申请的，出让人在扣除本合同约定的定金和赔偿金（按出让价款的5%计算），并受让人按照本合同第三十四条缴纳土地闲置费后，退还受让人已支付的集体经营性建设用地使用权出让价款（不计利息）；

（三）受让人因自身原因造成土地闲置，在整改过渡期届满二年前不少于60日向出让人提出申请的，出让人在扣除本合同约定的定金和赔偿金（按出让价款的10%计算），并受让人按照本合同第三十四条缴纳土地闲置费后，退还受让人已支付的集体经营性建设用地使用权出让价款（不计利息）；

（四）                                             。

该宗地出让范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施，双方同意按本条第二款第       项约定办理：

（一）不予补偿；

（二）受让人清除已建的建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整；

（三）出让人继续利用已建的建筑物、构筑物及其附属设施，并给予受让人一定补偿；

（四）                                            。

第三十六条  项目固定资产总投资、投资强度和开发投资总额未达到本合同约定标准的，出让人有权要求受让人继续履行本合同，并要求受让人应按本条第    项约定支付违约金：

（一）按照实际差额部分占约定投资总额和投资强度指标的比例，要求受让人支付相当于同比例集体经营性建设用地使用权出让价款的违约金；

（二）                                           。

第三十七条  本合同项下宗地在使用期限内，政府为公共利益需要征收本合同项下宗地的，本合同自动解除。受让人应在规定时间内搬迁。出让人应按照受让人使用土地的时间退回未使用部分的出让金。

地上建（构）筑物及其附属设施的补偿按本合同第二十七条办理。

第三十八条  受让人同意严格按照经政府部门批准产业准入要求、生态环境保护要求等使用土地，受让人违反上述要求的，依法接受相关部门处罚。受让人同意严格按照县级自然资源主管部门确定的出让宗地规划条件施工建设，受让人违反上述要求的，依法接受相关部门处罚，违反部分的处罚包括但不限于拆除、没收等方式。

- 第八章  适用法律及争议解决

第三十九条  本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

第四十条  因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第      项解决（仅可二选一）：

（一）向           仲裁委员会申请仲裁（须写明具体的仲裁委员会名称）；

（二）向           人民法院提起诉讼。

- 第九章  附则

第四十一条  本合同自双方签订之日起生效。本合同双方名称、通讯地址、电话、开户银行、委托代理人等内容真实有效。

如有变更，应于变更之日起15个工作日内以书面形式告知对方。因信息更新不及时告知产生的责任由信息变更方承担。

第四十二条  本合同和附件共    页，以中文书写为准。

第四十三条  本合同的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

第四十四条  本合同未尽事宜，可另立补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准，补充协议与本合同具有同等法律效力，并同时报县级自然资源主管部门备案。

第四十五条  本合同一式     份，双方各执     份，由出让人报县级自然资源主管部门备案   份，具有同等法律效力。

附件：1.出让宗地平面界址图

2.出让宗地竖向界限

3.自然资源主管部门确定的宗地规划条件

4.发展改革主管部门确定的宗地产业准入要求

5.生态环境主管部门确定的宗地生态环境保护要求

6.成交确认书

7.五华县农村集体经营性建设用地使用权出让三方监管协议

（本页为签署页，无正文内容）

出让人（盖章）：                受让人（盖章）：

法定代表人（委托代理人）         法定代表人（委托代理人）

（签字） ：                    （签字） ：

联系方式（手机）：              联系方式（手机）：

签订日期：       年    月    日

附件1

出让宗地平面界址图

北Error: Reference source not found

比例尺：1：

附件2

粘 贴 线

下界限高程

出让宗地竖向界限Error: Reference source not found

采用的高程系：

比例尺：1：

附件3

自然资源主管部门确定的宗地规划条件

附件4

发展改革主管部门确定的宗地产业准入要求

附件5

生态环境主管部门确定的宗地生态环境保护要求

附件6

成交确认书

附件7

五华县农村集体经营性建设用地使用权

出让三方监管协议

附件3

协议编号：

五华县农村集体经营性建设用地使用权出让三方监管协议

（范本）

本协议三方当事人：

出让人：                   ；统一社会信用代码：                    ；

法定代表人：               ；身份证号码：                         ；

委托代理人：                                                        ；

统一社会信用代码：                ；身份证号码：               ；

联系地址：                           ；联系电话：                   ；

开户银行：                       ；账号：                             。

受让人：                    ；统一社会信用代码：                    ；

法定代表人：                ；身份证号码：                        ；

委托代理人：                                                        ；

□统一社会信用代码：              ；身份证号码：               ；

联系地址：                           ；联系电话：                   ；

开户银行：                       ；账号：                             。

监管人：                                 县人民政府；

统一社会信用代码：                                                ；

法定代表人：                  ；身份证号码：                      ；

委托代理人：                                                        ；

统一社会信用代码：               ；身份证号码：               ；

联系地址：                          ；联系电话：                    ；

开户银行：                          ；账号：                        。

#### 第一章  总 则

第一条  根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》及自然资源部《集体经营性建设用地使用权出让监管协议》等法律法规及集体经营性建设用地入市相关规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经本协议三方当事人协商一致，在《五华县农村集体经营性建设用地使用权出让合同》（合同编号：        ）基础上，依据出让方案签订本协议。

第二条  为实现土地节约集约利用，出让合同双方当事人一致同意由本协议约定的监管人对出让合同履约过程等组织实施监管，出让人、受让人、监管人应共同遵守本协议相关内容。

第三条  本协议项下的出让宗地（宗地编号：        ）坐落于          ，四至范围为             。宗地总面积大写         平方米（小写       平方米），其中出让宗地面积大写         平方米（小写         平方米），土地用途为          。本协议项下土地其他情况以出让合同约定为准。

#### 第二章  监管事宜

第四条  为确保本协议项下宗地严格按照出让合同约定进行土地开发利用和保护，本协议项下监管事项包括但不限于下列约定内容：

（一）规划条件；

（二）产业准入要求；

（三）生态环境保护要求；

（四）交地及开工、竣工要求；

（五）开发投资强度要求；

（六）宗地建设配套要求；

□养老、教育、医疗等保障性配套服务设施建设要求；

□公共管理、公共服务、市政设施等配套项目建设要求；

□企业内部行政办公及生活服务设施比例及面积；

□其他要求：                        ；

（七）延建要求；

（八）投产、达产及税收等要求；

（九）土地增值收益调节金缴纳；

（十）不动产登记要求；

（十一）集体经营性建设用地使用权转租、抵押等规定；

（十二）集体经营性建设用地使用权收回、续期等规定；

（十三）土地闲置认定；

（十四）低效用地认定；

（十五）镇、村公共设施和公益事业建设认定；

（十六）原出让合同内容变更；

（十七）其他要求：                   。

出让人和受让人接受监管的具体项目、监管要求、违约及整改、责任主体依据出让合同确定，并根据具体项目确定监管措施，具体内容以监管清单为准，见附件。

第五条  本协议监管期限与出让合同中土地使用权的期限一致，土地使用权的期限发生变化的，监管期限也随之相应改变。

第六条  监管人的监管采取出让人或受让人主动申请监管为主，结合监管人主动监管的方式进行。

出让人或受让人主动申请监管是指出让人或受让人将合同履约情况及时告知监管人，监管人根据相关法律法规及政策文件要求，提出监管意见，并视情况采取相应监管措施。

监管人认为需要对合同履约情况进行核查或纠正整改的，监管人可采取主动核查，并向出让人或受让人提出监管意见，并视情况采取相应监管措施。

第七条  监管人可采取以下监管措施：

（一）主动核查；

（二）责令出让人或受让人纠正或整改；

（三）将监管结果及时对外公布，涉及国家机密或商业秘密的除外；

（四）视情节轻重，将出让人或受让人的违约行为记入诚信档案；

（五）                                           。

#### 第三章  权利与义务

第八条  出让人和受让人有权按照本协议约定的内容、期限及方式等要求监管人履行监管职责，并拒绝监管人不符合本协议约定的监管要求。

第九条  出让人和受让人应按照出让合同、本协议的约定及相关法律法规及政策文件要求实施土地开发利用和保护，并自觉申请和配合监管人根据相关法律法规及政策文件要求、出让合同和本协议所进行的监管。

出让人和受让人有义务如实提供情况和必要的资料，不得拒绝和阻挠监管。对出让人或受让人未按合同约定需要承担违约责任的，另一方当事人应向监管人提供相关凭证。

第十条  监管人有权按照本协议约定的内容、期限及方式等履行监管职责。在监管期限内，监管人有权根据具体情况，选择本协议约定范围内的监管方式和监管措施。

监管人有权对被监管人提交的情况或资料进行核查，认为提交的材料不符合要求的可要求其再行提交。

第十一条  监管人有义务为出让人和受让人在出让合同签订、履约等过程中提供必要的服务，并及时将监管情况告知出让人和受让人。

#### 第四章  法律责任

第十二条  出让人和受让人履行出让合同过程中存在违约行为的应根据出让合同约定承担违约责任。

出让人和受让人不履行出让合同约定义务且拒不纠正或整改的，或违反本协议不申请不配合监管人监管的，应根据本协议第七条约定的监管措施接受监管人的监管，并承担相应的经济责任和法律责任。

第十三条  监管人未按本协议及时履行监管职责、告知义务，或违反本协议的约定滥用监管权造成出让人或受让人损失的，应赔偿出让人或受让人的实际损失。

第十四条  本协议三方当事人根据本协议承担违约责任，不影响有关部门依法追究其他相关法律责任。

#### 第五章  不可抗力

第十五条  本协议三方当事人任何一方由于不可抗力原因造成的本协议部分或全部不能履行，可以免除违约责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行期间发生的不可抗力，不具有免责效力。

第十六条  不可抗力事件发生后，遇有不可抗力的一方应当在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，最迟不得晚于不可抗力事件结束后   天内向其他各方书面告知有关情况。不可抗力结束后   天内，向其他各方提交本协议部分或全部不能履行或需要延期履行的报告及证明，并协商具体处理办法。

#### 第六章  适用法律及争议解决

第十七条  本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

第十八条  因履行本协议发生争议，由协议当事各方协商解决，协商不成的，按本条第     项约定的方式解决：

（一）提交                       仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院提起诉讼；

（三）                                           。

因仲裁或诉讼引起的仲裁费用、诉讼费用、评估拍卖费用、律师费用等相关费用由败诉方承担。

#### 第七章  附 则

第十九条  本协议与出让合同配套使用，且自三方当事人签订之日起生效。出让人、受让人签订补充合同或变更调整出让合同的，亦应签订补充监管协议。

第二十条  本协议三方当事人均保证本协议中所填写的姓名、通讯地址、电话、传真、开户银行、代理人等内容真实有效。如有变更，应于变更之日起15个工作日内以书面形式告知其余各方。因信息更新不及时告知产生的责任由信息变更方承担。

第二十一条  本协议和附件共    页，以中文书写为准。

第二十二条  本协议的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

第二十三条  本协议未尽事宜，可由协议当事各方约定后作为协议附件，与本协议具有同等法律效力。

第二十四条  本协议    份，三方当事人各执    份，具有同等法律效力。

附件：监管清单（样式）

（本页为签署页，无正文内容）

出让人（盖章）：                受让人（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：      法定代表人（委托代理人）：

（签字）：                      （签字）：

监管人（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：

（签字）：

签订日期：     年   月   日

附件

#### 监管清单（样式）

|  | 监管事项 | 监管要求 | 监管方案 | 违约整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.出让人： 2.受让人： | 1.监管实施部门： 2.监管时点： 3.监管方案： （1）监管事项认定及违约处置： （2）违处及整改执行情况： （3）监管措施： |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 备注：本监管清单供参考。未尽事宜，可由本协议三方当事人约定同意后新增至监管协议附件，且具有同等法律效力。 |  |  |  |  |

附件4

合同编号：

五华县农村集体经营性建设用地使用权出租合同

（范本）

本合同双方当事人：

出租方：                                                ；

£统一社会信用代码：                                            ；

法定代表人：             ；身份证号码：                  ；

委托代理人：                                                ；

£统一社会信用代码：                                        ；

£身份证号码：                                              ；

联系地址：                       ；联系电话：               ；

开户银行：                                                  ；

账户：                                                     。

承租方：                                                ；

£统一社会信用代码：                                           ；

法定代表人：             ；身份证号码：                  ；

委托代理人：                                               ；

£统一社会信用代码：                                       ；

£身份证号码：                                             ；

联系地址：                       ；联系电话：              ；

开户银行：                                                 ；

账户：                                                     。

- 第一章  总则

第一条  根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》及自然资源部《集体经营性建设用地使用权出让合同》等法律法规及集体经营性建设用地入市相关规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

第二条  本合同项下宗地集体经营性建设用地出租方案已依据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第四十条规定报县人民政府，双方依据出租方案和成交确认书约定本合同内容，且合同有关内容符合规划条件、产业准入和生态环境保护要求等。合同内容与出租方案和成交确认书不符的，以出租方案和成交确认书为准。双方在签订本合同时应同步签订《五华县农村集体经营性建设用地使用权出租三方监管协议》。

第三条  出租方作为出租集体土地的所有权人，有权依法出租集体经营性建设用地使用权，但该集体土地的地下资源、埋藏物和公用设施均不在集体经营性建设用地使用权出租范围。

第四条  承租方对依法取得的集体经营性建设用地，在出租期限内享有占有、使用、收益和依法处置的权利，有权利用该土地依法建造符合相关规划的建筑物、构筑物及其附属设施。承租方在承租集体经营性建设用地使用权范围内所进行的利用土地的各项行为，应遵守相关法律法规及有关规定，不得损害社会公共利益。

- 第二章  出租土地的交付与出租价款的缴纳

第五条  本合同项下出租宗地编号为               ，宗地总面积大写                平方米（小写      平方米），其中出租宗地面积大写          平方米（小写      平方米）。

本合同项下的出租宗地坐落于                            ；

本合同项下出租宗地的平面界址为                  ；出租宗地的平面界址图见附件1。

本合同项下出租宗地的竖向界限以                  为上界限；以                为下界限，高差为      米。出租宗地竖向界限见附件2。

出租宗地空间范围是以上述界址点所构成的垂直面和上、下界限高程平面封闭形成的空间范围，图示与文字表示不一致的，以附件1和附件2图示表达为准。附图已经出租方、承租方双方签字盖章确认。

第六条  出租方同意在     年     月     日前将出租宗地交付给承租方，出租方同意在交付土地时该宗地应达到本条第    项规定的土地条件：

（一）场地平整达到：                              ；周围基础设施达到：                                   。

（二）现状土地条件：                              。

第七条  本合同项下的集体经营性建设用地使用权出租年限为    年，自本合同第六条约定的交付土地之日起算，至    年  月  日止。出租人未能按期交付土地的，按实际交付土地之日起算。出租人交付的土地未能达到本合同第六条约定的土地条件或单方改变土地使用条件的，按达到约定的土地条件之日起算。

第八条  本宗地的建设用地使用权租金总额为人民币大写     元（小写    元），折算为年租金标准为每年每平方米人民币大写     元（小写     元），年租金总额为人民币大写       元（小写       元）。为适应土地市场变化，年租金应根据当地集体建设用地基准地价发布情况，按相应级别相应用途基准地价调整比例进行适当调整。

第九条  本合同项下宗地的定金为人民币大写       元（小写      元），缴款日期      年    月    日，定金抵作集体经营性建设用地使用权出租价款（定金不少于出租价款总额的5%）。

第十条  宗地交易土地增值收益调节金与税费应符合县土地增值收益调节金征收等有关规定，其中税费按本条第   项缴纳：

（一）按规定由出租方、承租方双方各自承担自身义务税费；

（二）按约定由         缴纳；

（三）                                          。

第十一条  本合同签订后5个工作日内，承租方应当将合同报自然资源主管部门备案。完成备案后，自然资源主管部门将备案合同、宗地编号、空间范围、规划条件等涉空间布局和规划管理信息纳入有关基础信息平台和监测监管系统。

本合同条款发生变更的，承租方应当在合同变更后5个工作日内重新备案合同。

第十二条  承租方按本合同规定的期限和条件完成投资开发、土地利用，建筑物竣工验收后，持本合同、合同备案文件、出租价款缴纳凭证、土地增值收益调节金缴纳凭证等相关证明材料，可申请办理不动产登记。产权人为出租方和承租方共有产权，出租方所占份额为     （不得少于35%），承租方所占份额为     （不得高于65%），并由出租方和承租方分别持证。出租方可参与重大决策事项，但不得参与承租方具体经营和利润分配，权属证书附栏中登记列明双方权利。

- 第三章  土地开发建设与利用

第十三条  承租方同意本合同项下出租宗地开发投资强度和产值税收要求按本条第        项规定执行：

（一）本合同项下宗地用于商业项目建设，承租方承诺本合同项下出租宗地的开发投资总额不低于人民币大写     万元（小写    万元）。

（二）本合同项下宗地用于工业（产业）项目建设，承租方同意本合同项下出租宗地的项目固定资产总投资不低于经批准、登记备案的金额人民币大写             万元（小写         万元），投资强度不低于每平方米人民币大写 	 	         元（小写           元）；产值不低于经批准、登记备案的金额每亩人民币大写        万元（小写       万元），税收不低于每亩人民币大写            万元（小写       万元）。本合同项下出租宗地建设项目的固定资产总投资包括建筑安装工程价值，设备、工具、器具的购置费，以及相关费用（不含土地租金）。

第十四条  承租方同意本合同项下出租宗地建设项目于   年   月   日之前开工，于   年    月    日之前竣工。

开工标准，是指依法取得住建部门批准的施工许可证后进场施工并达到一定开发要求（永久性工程正式破土开槽、打永久桩开始施工）。

宗地开发完毕后，竣工日认定以取得最后一期建设工程规划条件核实意见日期为准。规划条件核实意见的发证日为竣工日的认定依据。

承租方应当在项目宗地开工、竣工前30日内，向镇政府书面申报开竣工情况，并书面告知出租方。

在本合同约定期限内因非承租方原因造成未开工、竣工的，承租方可在开竣工期限届满前30日，向出租方提出延建申请，经出租方同意并经县级自然资源部门审定同意延建的，其项目开竣工时间相应顺延。但延建期限不得超过一年。

第十五条  承租方同意在本合同项下宗地范围内新建的建筑物、构筑物及其附属设施，符合县级自然资源主管部门确定的出租宗地规划条件（见附件3)。其中：

规划用地性质                              ；

容积率不高于            不低于            ；

建筑限高                                  ；

建筑密度不高于          不低于            ；

绿地率不高于           不低于             ；

其他土地利用要求按附件3中的规定执行。规划条件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

承租方利用本合同项下宗地应符合产业准入和生态环境保护要求，具体要求见附件4、附件5。

第十六条  承租方在本合同项下宗地范围内进行建设时，有关用水、用气、污水及其他设施与宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程，按有关规定办理。

合同双方当事人同意，政府为公用事业需要而敷设的各种管道与管线进出、通过、穿越出租宗地，由此影响出租宗地使用功能的，政府或公用事业营建主体给予□承租方 □出租方 □其他        合理补偿。

第十七条  承租方同意按照本合同约定的土地用途、容积率等规划条件利用土地，不得擅自改变。在承租期限内，需要改变本合同约定的土地用途、容积率等规划条件的，双方同意由出租方收回出租的集体经营性建设用地使用权。

第十八条  本合同项下出租宗地在使用期限内，原规划如依法修改，该宗地已有的建筑物不受影响，但在使用期限内该宗地建筑物、构筑物及其附属设施改建、翻建、重建，或者期限届满申请续期时，必须按届时有效的规划执行。

- 第四章  集体经营性建设用地使用权转租、抵押

第十九条  承租方按本合同约定的期限和条件完成投资开发、土地利用，领取不动产权证后，在出租的集体经营性建设用地使用权使用年限内，承租方可以转租、抵押集体经营性建设用地使用权，可以对地上物业（或物业租金收益权）进行抵押（或质押）或进行其他经济活动。

以上经济活动属于本合同第十二条约定的重大决策事项。

有下列情形之一的，承租方不得将本合同项下的全部或部分集体经营性建设用地使用权转租、抵押：

（一）

（二）

集体经营性建设用地使用权的转租及抵押质押，不得违背国家法律法规规定和本合同约定。

第二十条  承租方转租或者抵押本合同项下的集体经营性建设用地使用权的，应当于转租或者抵押书面合同签订后5个工作日内，书面告知出租方和县级自然资源主管部门，并提交以下材料：

- 转租或抵押的书面合同原件；

- 出租方同意转租或抵押的书面意见；

（三）                  等资料。

地上物业租金收益权质押的，应另行向中国人民银行征信中心办理应收账款质押登记。

- 第五章  期限届满与使用权终止

第二十一条  因公共利益需要，国家征收集体土地，涉及本合同项下出租宗地的，土地补偿费归出租方所有。出租方同意与承租方协商，并给予其公平补偿。

征收时，本合同项下宗地范围内由承租方建设的建（构）筑物及其附属设施的补偿费归承租方所有。

第二十二条  对承租方依法承租使用的集体经营性建设用地使用权，在本合同约定的使用年限届满前，除非有下列情况，出租方不得收回出租的集体经营性建设用地使用权：

- （一）为镇、村公共设施和公益事业建设，需要使用土地的；

- （二）承租方不按照本合同约定的土地用途、容积率等规划条件使用土地、利用土地且拒不改正的；

（三）承租方因撤销、迁移等原因而停止使用土地的；

（四）承租方违反产业准入要求、生态环境保护要求等使用土地且拒不改正的；

（五）                                          。

为镇、村公共设施和公益事业建设等公共利益收回集体经营性建设用地使用权的，出租方根据收回时由承租方建设的建筑物、构筑物及其附属设施的价值和剩余年期集体经营性建设用地使用权的评估市场价格及经评估认定的直接损失给予承租方补偿。

出租方按本条第一款约定以及本合同第十七条、二十四条、二十六条、二十九条有关约定收回出租的集体经营性建设用地使用权的，承租方同意及时办理不动产注销登记。

第二十三条  本合同规定的出租年限届满，除非承租方放弃，本合同自动续期一次。续期年限同本合同年限，签署补充协议。续期后双方应及时进行不动产变更登记。

第二十四条  本合同约定的出租年限全部届满，承租方如需继续使用本合同项下宗地的，至迟于期满前一年向出租方提交再次续期申请书，除非有下列情况，出租方应当同意予以续期：

（一）依据本合同第二十一条需要征收集体土地；

（二）依据本合同第二十二条或合同其他约定等需要收回本合同项下出租宗地的；

（三）                                          。

出租方同意续期的，承租方依法办理出租等有偿使用手续，并在确定新的集体经营性建设用地使用权出租年限、租金标准、调节金及其他条件后，双方重新签订出租合同。

承租方未（未申请）续期的，出租方届时无偿收回该宗地出租的土地使用权。地上建（构）筑物无偿归出租方所有，承租方应于期满后三十日内依照规定到不动产登记部门办理集体经营性建设用地使用权注销登记手续。

承租方申请续期未获得出租方同意的，承租方应当交回集体经营性建设用地使用权，并依照规定办理不动产注销登记；本合同项下宗地上的建（构）筑物及其附属设施，双方同意按本条第      项的规定处理：

（一）本合同项下宗地为工业用途，宗地上的建（构）筑物无偿归出租方所有。

（二）本合同项下宗地为商业用途，宗地上的建筑物、附着物由出租方收回，并根据收回时地上建筑物、附着物的残余价值，给予承租方相应补偿。

（三）                                            。

承租方同意保持建筑物、构筑物及其附属设施的正常使用功能，不得人为破坏。

- 第六章  不可抗力

第二十五条  合同双方当事人任何一方由于不可抗力原因造成本合同部分或全部不能履行，可以免除违约责任，但必须采取一切必要的补救措施以减少损失并及时书面告知对方。当事人延迟履行期间发生的不可抗力，不具有免责效力。

- 第七章  违约责任

第二十六条  承租方应当按照本合同约定，按时支付集体经营性建设用地使用权出租价款。承租方不能按时支付集体经营性建设用地使用权出租价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的0.3‰（即每日万分之三）向出租方缴纳违约金。若延期付款达60日，经出租方催缴后仍不能支付集体经营性建设用地使用权出租价款的，出租方有权解除合同，所收取的合同定金不予返还，无偿收回土地，并可要求承租方赔偿损失。

第二十七条  出租方将本合同项下的集体经营性建设用地交给承租方使用的时间为      年    月    日前。由于出租方未按时交付土地而致使承租方本合同项下宗地占有延期的，每延期一日，出租方应当按承租方已经支付的合同履约保证金的0.3‰（即每日万分之三）向承租方给付违约金，土地使用年期自实际交付土地之日起算。若出租方延期交付土地达60日，经承租方催交后仍不能交付土地的，承租方有权解除合同，并有权要求出租方双倍返还合同定金，退还已经收取的集体经营性建设用地使用权出租价款，并可要求出租方赔偿损失。

第二十八条  承租方因自身原因未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设，不超过一年的，每延期一日，应向出租方支付相当于本合同集体经营性建设用地使用权出租价款总额的0.3‰（即每日万分之三）的违约金，出租方有权要求承租方继续履约。超过一年未动工开发的，按照规定缴纳土地闲置费；满二年未动工开发的，出租方有权提出终止履行本合同。

承租方因自身原因未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工的，每延期一日，应向出租方支付相当于本合同集体经营性建设用地使用权出租价款总额的0.3‰（即每日万分之三）的违约金，超过一年不满两年的，每延期一日，应向出租方支付相当于本合同集体经营性建设用地使用权出租价款总额的0.9‰（即每日万分之九）的违约金；超过两年的，出租方有权终止合同，该宗地出租范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施，双方同意按以下第       项约定办理：

（一）不予补偿，交由出租方处理；

（二）不予补偿，承租方清除已建的建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整；

（三）已建的建筑物、构筑物及其附属设施交由出租方纳入成本继续招租，新的承租方缴纳已建的建筑物、构筑物及其附属设施的成本后，给予原承租方不超过已建的建筑物、构筑物及其附属设施成本80%的补偿；

（四）                                             。

第二十九条  本合同项下宗地上的项目固定资产总投资、投资强度和开发投资总额应当达到本合同约定的标准，因在约定的时间内未达到标准而被认定为低效用地的，有两年整改期，整改期满仍为低效用地的，由出租方按物业评估价以挂账方式有偿收回出租的土地使用权。本合同项下宗地上的项目固定资产总投资、投资强度和开发投资总额达到本合同约定标准，拟建项目全部竣工验收，不管其生产经营状况如何，都不能列入低效用地处置范围，但因政府部门对低效用地的认定标准发生变化的，以最新的认定标准为依据。

低效用地的认定以政府相关部门做出的认定通知书为准。

第三十条  项目固定资产总投资、投资强度和开发投资总额未达到本合同约定标准的，出租方有权要求承租方继续履行本合同，并要求承租方按本条第    项约定支付违约金：

（一）按照实际差额部分占约定投资总额和投资强度指标的比例，要求承租方支付相当于同比例本合同出租年限集体经营性建设用地使用权出租总价款的违约金；

（二）                                             。

第三十一条  本合同项下宗地在使用期限内，政府为公共利益需要征收本合同项下宗地的，本合同自动解除。承租方应在规定时间内搬迁。

地上建（构）筑物及其附属设施的补偿按本合同第二十一条办理。

第三十二条  承租方同意严格按照经政府部门批准产业准入要求、生态环境保护要求等使用土地，承租方违反上述要求的，依法接受相关部门处罚。承租方同意严格按照县自然资源主管部门确定的出租宗地规划条件施工建设，承租方违反上述要求的，依法接受相关部门处罚，违反部分的处罚包括但不限于拆除、没收等方式。

- 第八章  适用法律及争议解决

第三十三条  本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

第三十四条  因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第      项解决（仅可二选一）：

（一）向           仲裁委员会申请仲裁（须写明具体的仲裁委员会名称）；

（二）向           人民法院提起诉讼。

- 第九章  附则

第三十五条  本合同自双方签订之日起生效。本合同双方名称、通讯地址、电话、开户银行、委托代理人等内容真实有效。

如有变更，应于变更之日起15个工作日内以书面形式告知对方。因信息更新不及时告知产生的责任由信息变更方承担。

第三十六条  本合同和附件共    页，以中文书写为准。

第三十七条  本合同的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

第三十八条  本合同未尽事宜，可另立补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准，补充协议与本合同具有同等法律效力，并同时报县级自然资源主管部门备案。

第三十九条  本合同一式     份，双方各执     份，由出租方报县级自然资源主管部门备案   份，具有同等法律效力。

附件：1.出租宗地平面界址图

2.出租宗地竖向界限

3.自然资源主管部门确定的宗地规划条件

4.发展改革主管部门确定的宗地产业准入要求

5.生态环境主管部门确定的宗地生态环境保护要求

6.成交确认书

7.五华县农村集体经营性建设用地使用权出租三方监管协议

（本页为签署页，无正文内容）

出租方（盖章）：                承租方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）         法定代表人（委托代理人）

（签字） ：                    （签字） ：

联系方式（手机）：              联系方式（手机）：

签订日期：       年    月    日

附件1

出租宗地平面界址图

北Error: Reference source not found

比例尺：1：

附件2

粘 贴 线

下界限高程

出租宗地竖向界限Error: Reference source not found

采用的高程系：

比例尺：1：

附件3

自然资源主管部门确定的宗地规划条件

附件4

发展改革主管部门确定的宗地产业准入要求

附件5

生态环境主管部门确定的宗地生态环境保护要求

附件6

成交确认书

附件7

五华县农村集体经营性建设用地使用权

出租三方监管协议

附件5

协议编号：

五华县农村集体经营性建设用地使用权出租三方监管协议

（范本）

本协议三方当事人：

出租方：                   ；统一社会信用代码：                    ；

法定代表人：               ；身份证号码：                         ；

委托代理人：                                                        ；

统一社会信用代码：                ；身份证号码：               ；

联系地址：                           ；联系电话：                   ；

开户银行：                       ；账号：                             。

承租方：                    ；统一社会信用代码：                    ；

法定代表人：                ；身份证号码：                        ；

委托代理人：                                                        ；

□统一社会信用代码：              ；身份证号码：               ；

联系地址：                           ；联系电话：                   ；

开户银行：                       ；账号：                             。

监管人：                                 县人民政府；

统一社会信用代码：                                                ；

法定代表人：                  ；身份证号码：                      ；

委托代理人：                                                        ；

统一社会信用代码：               ；身份证号码：               ；

联系地址：                          ；联系电话：                    ；

开户银行：                          ；账号：                        。

- 第一章  总 则

第一条  根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》及自然资源部《集体经营性建设用地使用权出让监管协议》等法律法规及集体经营性建设用地入市相关规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经本协议三方当事人协商一致，在《五华县农村集体经营性建设用地使用权出租合同》（合同编号：            ）基础上，依据出租方案签订本协议。

第二条  为实现土地节约集约利用，出租合同双方当事人一致同意由本协议约定的监管人对出租合同履约过程等组织实施监管，出租方、承租方、监管人应共同遵守本协议相关内容。

第三条  本协议项下的出租宗地（宗地编号：        ）坐落于          ，四至范围为             。宗地总面积大写         平方米（小写       平方米），其中出租宗地面积大写         平方米（小写         平方米），土地用途为          。本协议项下土地其他情况以出租合同约定为准。

- 第二章  监管事宜

第四条  为确保本协议项下宗地严格按照出租合同约定进行土地开发利用和保护，本协议项下监管事项包括但不限于下列约定项目：

（一）规划条件；

（二）产业准入要求；

（三）生态环境保护要求；

（四）交地及开工、竣工要求；

（五）开发投资强度要求；

（六）宗地建设配套要求；

□养老、教育、医疗等保障性配套服务设施建设要求；

□公共管理、公共服务、市政设施等配套项目建设要求；

□企业内部行政办公及生活服务设施比例及面积；

□其他要求：                        ；

- 延建要求；

（八）投产、达产及税收等要求；

（九）土地增值收益调节金缴纳；

（十）不动产登记要求（共有产权）；

（十一）集体经营性建设用地使用权转租、抵押等规定；

（十二）集体经营性建设用地使用权收回、续期等规定；

（十三）土地闲置认定；

（十四）低效用地认定；

（十五）镇、村公共设施和公益事业建设认定；

（十六）原出租合同内容变更；

（十七）其他要求：                   。

出租方和承租方接受监管的具体项目、监管要求、违约及整改、责任主体依据出租合同确定，并根据具体项目确定监管措施，具体内容以监管清单为准，见附件。

第五条  本协议监管期限与出租合同中土地使用权的期限一致，土地使用权的期限发生变化的，监管期限也随之相应改变。

第六条  监管人的监管采取出租方或承租方主动申请监管为主，结合监管人主动监管的方式进行。

出租方或承租方主动申请监管是指出租方或承租方将合同履约情况及时告知监管人，监管人根据相关法律法规及政策文件要求，提出监管意见，并视情况采取相应监管措施。

监管人认为需要对合同履约情况进行核查或纠正整改的，监管人可采取主动核查，并向出租方或承租方提出监管意见，并视情况采取相应监管措施。

第七条  监管人可采取以下监管措施：

1.主动核查；

2.责令出租方或承租方纠正或整改；

3.将监管结果及时对外公布，涉及国家机密或商业秘密的除外；

4.视情节轻重，将出租方或承租方的违约行为记入诚信档案；

5.                                                。

- 第三章  权利与义务

第八条  出租方和承租方有权按照本协议约定的内容、期限及方式等要求监管人履行监管职责，并拒绝监管人不符合本协议约定的监管要求。

第九条  出租方和承租方应按照出租合同、本协议的约定及相关法律法规及政策文件要求实施土地开发利用和保护，并自觉申请和配合监管人根据相关法律法规及政策文件要求、出租合同和本协议所进行的监管。

出租方和承租方有义务如实提供情况和必要的资料，不得拒绝和阻挠监管。对出租方或承租方未按合同约定需要承担违约责任的，另一方当事人应向监管人提供相关凭证。

第十条  监管人有权按照本协议约定的内容、期限及方式等履行监管职责。在监管期限内，监管人有权根据具体情况，选择本协议约定范围内的监管方式和监管措施。

监管人有权对被监管人提交的情况或资料进行核查，认为提交的材料不符合要求的可要求其再行提交。

第十一条  监管人有义务为出租方和承租方在出租合同签订、履约等过程中提供必要的服务，并及时将监管情况告知出租方和承租方。

- 第四章  法律责任

第十二条  出租方和承租方履行出租合同过程中存在违约行为的应根据出租合同约定承担违约责任。

出租方和承租方不履行出租合同约定义务且拒不纠正或整改的，或违反本协议不申请不配合监管人监管的，应根据本协议第七条约定的监管措施接受监管人的监管，并承担相应的经济责任和法律责任。

第十三条  监管人未按本协议及时履行监管职责、告知义务，或违反本协议的约定滥用监管权造成出租方或承租方损失的，应赔偿出租方或承租方的实际损失。

第十四条  本协议三方当事人根据本协议承担违约责任，不影响有关部门依法追究其他相关法律责任。

- 第五章  不可抗力

第十五条  本协议三方当事人任何一方由于不可抗力原因造成的本协议部分或全部不能履行，可以免除违约责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行期间发生的不可抗力，不具有免责效力。

第十六条  不可抗力事件发生后，遇有不可抗力的一方应当在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，最迟不得晚于不可抗力事件结束后   天内向其他各方书面告知有关情况。不可抗力结束后   天内，向其他各方提交本协议部分或全部不能履行或需要延期履行的报告及证明，并协商具体处理办法。

- 第六章  适用法律及争议解决

第十七条  本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

第十八条  因履行本协议发生争议，由协议当事各方协商解决，协商不成的，按本条第     项约定的方式解决：

（一）提交                       仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院提起诉讼；

（三）                                           。

因仲裁或诉讼引起的仲裁费用、诉讼费用、评估拍卖费用、律师费用等相关费用由败诉方承担。

- 第七章  附 则

第十九条  本协议与出租合同配套使用，且自三方当事人签订之日起生效。出租方、承租方签订补充合同或变更调整出租合同的，亦应签订补充监管协议。

第二十条  本协议三方当事人均保证本协议中所填写的姓名、通讯地址、电话、传真、开户银行、代理人等内容真实有效。如有变更，应于变更之日起15个工作日内以书面形式告知其余各方。因信息更新不及时告知产生的责任由信息变更方承担。

第二十一条  本协议和附件共    页，以中文书写为准。

第二十二条  本协议的价款、金额、面积等事项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

第二十三条  本协议未尽事宜，可由协议当事各方约定后作为协议附件，与本协议具有同等法律效力。

第二十四条  本协议    份，三方当事人各执    份，具有同等法律效力。

附件：监管清单（样式）

（本页为签署页，无正文内容）

出租方（盖章）：                承租方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：      法定代表人（委托代理人）：

（签字）：                      （签字）：

监管人（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：

（签字）：

签订日期：     年   月   日

附件

#### 监管清单（样式）

|  | 监管事项 | 监管要求 | 监管方案 | 违约整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.出租方： 2.承租方： | 1.监管实施部门： 2.监管时点： 3.监管方案： （1）监管事项认定及违约处置： （2）违处及整改执行情况： （3）监管措施： |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 备注：本监管清单供参考。未尽事宜，可由本协议三方当事人约定同意后新增至监管协议附件，且具有同等法律效力。 |  |  |  |  |