《梅州市五华县安流镇全域土地综合整治试点调整实施方案（一般调整）》

公示稿

# 一、方案概况

2022年1月，五华县安流镇入选为全域土地综合整治省级试点；2023年，安流镇试点方案获批；2025年，为进一步提高方案的可实施性，安流镇组织编制《梅州市五华县安流镇全域土地综合整治试点调整实施方案》，并于2025年获批。经实践探索，方案个别项目策划不够成熟，在期限内不具备实施条件，导致难以完成个别绩效目标。因此，针对旧版整治试点调整实施方案中部分子项目可落地性较低问题，安流镇以强化方案落地实施为导向，对《梅州市五华县安流镇全域土地综合整治试点调整实施方案》进行修编，以加强项目的可落地性，并确保调整后投资总额、农用地整治面积、建设用地整理面积、生态保护修复面积不降低。

《梅州市五华县安流镇全域土地综合整治试点调整实施方案（一般调整）》（以下简称《方案》）以镇域为土地综合整治的实施单元，整治区域包含全镇33个行政村和社区。

# 二、工作内容

方案拟安排五类共23个全域土地综合整治子项目，其中农用地整治项目5个，建设用地整理项目2个，生态保护修复项目5个，城乡风貌及人居环境整治提升项目4个，产业导入项目7个。

农用地整治方面，以“良田比较集中”为目标，在整治区域内安排农用地整治类子项目5个，建设总规模为1035.4433公顷，包含3个耕地集中整治区建设项目以及2个高标准农田建设项目。通过实施耕地集中整治区建设项目，可实现耕地数量增加、质量提升、布局优化，可形成1个“千亩方”、2个“百亩方”耕地集中整治区；此外，通过实施高标准农田建设项目，达到“田成块、渠相连、路相通、旱能灌、涝能排、机可耕、流转起、地能种、高效益”的目标。

建设用地整理方面，以“村庄布局优化”为目标，在整治区域内安排建设用地整理类子项目2个，建设总规模为6.9852公顷，包含低效闲置建设用地盘活利用以及城乡建设用地增减挂钩项目。通过盘活利用低效闲置建设用地、推进城乡建设用地增减挂钩等举措，优化乡村空间结构，提升土地节约集约利用水平，完善村庄功能布局。

生态保护修复方面，以“生态健康优美”为目标，统筹实施水污染防治、水生态修复工程、废弃矿山治理工程、矿山生态修复、地质灾害隐患综合治理等生态保护修复项目，预计完成生态保护修复总面积为352.5511公顷，持续改善区域生态环境质量，筑牢生态安全屏障，为片区生态环境可持续发展提供坚实支撑。

城乡风貌及人居环境整治提升方面，以城乡风貌整体提质、人居环境持续优化、乡村文化有效传承为核心，在整治区域内安排城乡风貌及人居环境整治提升类子项目4个，建设总规模为25.1277公顷。统筹推进典型镇、典型村风貌提升项目，着力改善村容村貌、优化空间格局、提升环境品质；实施道路拓宽及提升工程，完善乡村基础配套设施；全面梳理红色遗产、名人故居等乡村历史文化资源，重点做好传统村落及村内历史文化资源留存传承。

产业导入方面，以“产业集聚发展”为目标，依托安流镇耕地集中整治区建设成果，立足区域农业特色产业优势，因地制宜引入蔬菜、板栗南瓜、丝苗米种植及三黄鸡、生猪养殖等特色种养业，高标准建设现代化、规模化蔬菜种植产业园，推动农业生产集约化、标准化、品牌化发展，积极打造“农业+”融合发展示范，持续增强乡村产业发展动能，助力实现农民增收、农业增效、农村繁荣。