**五华县“数字财政”建设工作简报**

**（第2期）**

财政局“数字财政”专班 2021年1月11日

多措并举，全力做好“数字财政”上线准备工作

按照省、市财政部门有关“数字财政”工作部署，县财政局“数字财政”工作专班密切配合、积极推进系统上线实施等相关准备工作，取得一定进展。

一、提高认识强督导

领导班子高度重视，第一时间召开党组会、局务会，传达学习戴运龙厅长、杨朝峰副厅长在“数字政府”公共财政综合管理平台（一期）全省上线动员会上的讲话精神和县“数字财政”动员大会精神，专题研究部署“数字财政”建设，成立了以局党组书记、局长赖伟胜同志为组长，其他班子成员为副组长，各相关业务股室主要负责人为成员的“数字财政”建设工作领导小组，加强“数字财政”工作组织领导，为提高干部职工思想认识，强化工作指导督促，确保“数字财政”有序推进、政令畅通。同时，要求各预算单位报送一位分管责任领导和专职业务人员，专职业务人员要求脱产全职负责“数字财政”上线准备工作，进一步明确责任分工，强化培训督导。

二、专人专班抓落实

抽调全局业务骨干、技术力量成立“数字财政”工作专班进行脱产集中办公，落实推进“数字财政”建设过程中的人员保障，按照“全局一盘棋”的思想，组织全局上下业务人员同心协力加快“数字财政”上线工作。局长多次主持召开专班会议，共同研究制定“数字财政”工作方案和任务清单。腾置一个办公室设立专门的办公地点，购置办公桌凳、电脑设施、打印机、路由器、视频会议终端、投影仪等必备设施，全力做好专班人员后勤保障。分管“数字财政”工作的领导及专班业务人员每天集中脱产办公。同时，选派一名熟悉财政业务的年轻骨干到市财政局“数字财政”工作组跟班学习，强化与上级财政部门沟通衔接，不断加强与省、市财政专班的协调联系。

三、多措并举快推进

多措并举，全力加快“数字财政”建设工作。**一是**局长亲自组织财政部门、人行国库、代理银行等实施主体商讨确定电子化建设方案，研究制订《五华县“数字财政”建设工作方案》和其他实施细则。截至目前，已经出台五华县“数字财政”建设工作方案、电子支付管理办法、电子支付管理应急预案、电子化印章管理办法、电子凭证库管理暂行办法等制度文件，明确操作规范和技术要点。**二是**严格要求专班人员积极对接分管预算单位，对“数字财政”终端配置进行逐一认真排查，对不符合标准的终端配置立即进行整改，组织系统工程师、厂商服务队伍、技术组人员对业务不熟悉的预算单位开展上门服务，摸清网络、终端配置并进行登录测试，确保全县终端百分百通过，不留死角。**三是**加强与网络供应商的沟通协调，安排专班人员专人对接跟进网络供应商的网络升级工作进度，最快速度将财政部门与预算单位的网络升级至上下行20Ｍ。

分送：五华县财政局“数字财政”领导小组成员、业务组、技术组、

各股室、下属各单位。

抄送：梅州市“数字财政”工作专班、张裕副县长

“数字财政”工作领导小组办公室 2021年1月11日印发