五华县人民政府办公室

华府办函〔2017〕259号

五华县人民政府办公室关于印发五华县统筹

扶贫资金在河东工业区建设标准化厂房

建立资产收益项目方案的通知

各镇人民政府，县府直属和省、市属驻华有关单位：

《五华县统筹扶贫资金在河东工业区建设标准化厂房建立资产收益项目方案》已经2017年11月30日县政府常务会议同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请迳向县扶贫开发局反映。

五华县人民政府办公室

2017年12月13日

———————————————————————————

抄  送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委办。

———————————————————————————

五华县人民政府办公室              2017年12月13日印发

———————————————————————————

五华县统筹扶贫资金在河东工业区建设

标准化厂房建立资产收益项目方案

按照省委、省政府关于 “三年攻坚、两年巩固，到2020年如期完成脱贫攻坚任务”的总体目标，聚焦我县贫困人口持续增收，强化脱贫攻坚政策支撑，建立长效脱贫机制，结合实际，制定本方案。

一、工作目标

全面贯彻执行党的十八大、十九大以来的各项路线、方针、政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实中央和省、市、县关于新时期精准扶贫精准脱贫系列决策部署，按照省委、省政府《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发〔2016〕13号）要求，将财政专项资金和其他涉农资金投入河东工业区建设标准化厂房建立资产收益项目形成资产，按固定收益比例或折股量化分配给贫困村和贫困户，有效保障我县贫困人口如期实现稳定脱贫。

二、建设内容

（一）项目名称。五华县河东工业区标准化厂房扶贫项目建设工程。

（二）建设地点。根据五华河东工业区总体规划（2012—2030），本项目位于河东工业区起步区南部，以畲华高速公路为分界线，东部片区南至S120省道（梅华公路），西至黄湖水库，北至油田大道，总用地面积35442.99平方米。

（三）投资估算。县扶贫开发局委托广东中誉设计有限公司编制了《五华县河东工业区标准化厂房扶贫项目用地建设工程（一期）可行性研究报告》，本工程项目投资估算14268.3万元，其中建安工程费用12137.61万元。

（四）土地来源。本项目涉及用地采取有偿划拨方式，费用参照县招商引资地价政策。

（五）项目招投标。本项目根据《招标投标法》的有关规定，经县发展改革部门审批后，组织进行招投标。

（六）建设模式及内容。为加快扶贫资金支出进度，本项目建设模式计划采用EPC模式，建设内容为标准化厂房的建筑工程，总建筑面积63331.78平方米，总计容建设面积63331.78平方米（其中一期31423.68平方米、二期31908.1平方米），建筑基地面积14998.81平方米，室内装饰工程，地块红线内的室外工程以及设备安装工程。

（七）资金来源。所需资金由县级统筹新时期精准扶贫开发资金安排解决。

三、建设管理

本项目建设管理由县扶贫开发局负责牵头，广州番禺（五华）产业转移园管委会、财政局、国土资源局、住建局（规划室）等单位配合参与。

本项目建设主体为五华县惠农投资管理有限公司（国有独资公司），负责参与项目建设的前期工作、投资建设和经营管理以及建后日常运维管理。

四、资金管理

按照收支两条线的管理要求，项目建设所需资金由县财政支付到五华县惠农投资管理有限公司账户，由该公司按照相关程序和规定组织实施并拨付建设资金。项目建成后，出租给有需求的企业用于生产经营活动，厂房出租收入由该公司代收后及时足额缴入县财政局设立的扶贫基金专户，按照《五华县扶贫资产收益项目分配方案》制定收益分配计划，经县政府批准后统一发放至村和贫困户。

五、预期收益

本项目建设（一期）属于县级扶贫资产收益项目，县级扶贫资产收益项目资产由全县412个村共同所有，由五华县惠农投资管理有限公司作为产权代表，负责管理和运营。收益权分配给全县412个村和建档立卡贫困户，按固定收益比例或折股量化分配给贫困村和贫困户。项目投产后，可达到如下预期效益：

（一）厂房出租收益。按照工程建设（一期）厂房建筑面积31423.68平方米，参照县城工业区厂房出租10-12元/平方米/月计，2019至2020年每年厂房出租收益约350万元，2021年及以后每年厂房出租收益约400万元。

（二）县级税收项目收益。厂房出租给有需求的企业用于生产经营活动，企业按政策规定在应缴纳相关税收，其中县级留成部分的税收，全部用于精准扶贫。

（三）提供就业岗位。本项目厂房出租在招聘人员时，优先吸纳建档立卡有劳动能力贫困户，为农户提供就业岗位，提高贫困人口就业能力，增加贫困户收入。