**五华县2018年棚户区改造信息**公开

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目 | 内容 |
| 1 | 年度棚改计划任务 | 555套 |
| 2 | 项目名称 | 足球文化公园棚改安置房 |
| 3 | 建设地点 | 琴江新城足球文化公园 |
| 4 | 建设方式 | 新建 |
| 5 | 开工时间 | 2017年10月 |
| 6 | 实际开工套数 | 555套 |
| 7 | 基本建成套数 | 正在建设中 |
| 8 | 建设总套数 | 1183套 |
| 9 | 计划开工套数 | 555套 |
| 10 | 计划基本建成套数 | 正在建设中 |
| 11 | 建设单位 | 五华县琴江新城办 |
| 12 | 设计单位 | 广东中誉设计有限公司 |
| 13 | 施工单位 | 广东五华一建工程有限公司/惠州市市政工程总公司 |
| 14 | 监理单位 | 东莞市建设监理有限公司 |
| 15 | 竣工套数 | 正在建设中 |
| 16 | 竣工时间 | 正在建设中 |