五华县2018年公共租赁住房建设信息公开表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 建设项目基本信息 | |
| 1 | 建设项目 | 咸水坜500套保障房（2016年—2020年） |
| 2 | 建设地址 | 五华县经济开发区咸水坜安置区内 |
| 3 | 建设方式 | 新建 |
| 4 | 建设总套数 | 500套（每年100套） |
| 5 | 开工时间 | 2017年11月9日 |
| 6 | 年度计划开工套数 | 100套 |
| 7 | 年度计划基本建成套数 | 100套 |
| 8 | 建设单位 | 五华县房地产管理局 |
| 9 | 设计单位 | 广东鼎新维设计工程有限公司 |
| 10 | 施工单位 | 广东五华二建工程有限公司 |
| 11 | 监理单位 | 东莞市建设监理有限公司 |
| 12 | 实际开工套数 | 500套 |
| 13 | 基本建成套数 | 400套 |
| 14 | 总建筑面积 | 42669平方米 |
| 15 | 住宅面积 | 以竣工验收后测绘面积为准 |
| 16 | 计划竣工时间 | 2019年12月 |
| 17 | 竣工套数 | 暂无（500套整体验收） |