附件1

2018—2019年五华县水质控制目标

| 序号 | 县（市、区） | 县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率 | 地表水省考断面水质优良比例 | 地表水劣Ⅴ类断面控制比例 | 消除黑臭水体比例（≥） |  | 地下水极差比例（≤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 |  |
| 1 | 五华县 | 100% | 100% | 0% | — | — | — |

附件2

县级以上城市集中式饮用水水源清单

| 序号 | 级别 | 所在地 | 水源地名称 | 性质 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级 | 五华县 | 桂田水库 | 在用 | Ⅲ |
| 2 | 县级 |  | 蕉州河 | 备用 | Ⅲ |
| 备注 | 水质目标指每月水质达到或优于Ⅲ类。 |  |  |  |  |

附件3

2018—2019年五华县重点任务计划

| 序号 | 地市 | 环境基础设施建设 |  |  |  |  | 需整治的黑臭水体个数（个） | 河流（涌）综合整治工程（个） | 水源地规范化建设（个） | 完成农村环境综合整治的建制村数量（个） |  | 需实施双层罐改造或完成防渗池设置的加油罐数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新、改、扩建生活污水处理设施（个） | 污水处理设施提标改造（个） | 新、改、扩建生活垃圾处理设施（个） | 新、改、扩建污泥处理处置设施（个） | 水质监测自动站建设（个） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年 | 2019年 |  |
| 1 | 五华县 | 14 | — | 1 | — | — | 1 | ≥1 | 20 | 37 | 32 | 195 |
| 合计 |  | 14 | — | 1 | — | — | 1 | ≥1 | 20 | 37 | 32 | 195 |
| 备注 |  | 各重点任务数量为目前统计数，若有新任务，以新任务数为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

五华县2018—2019年水污染防治

攻坚战重点任务

### 表1  地表水断面水质目标

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 责任主体 | 2017年度水质状况（类） | 考核目标（类） | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅江 | 水口英勤 | 五华县政府 | Ⅱ | Ⅱ | 省考 |
| 2 | 五华河 | 河口大桥 | 五华县政府 | Ⅱ | Ⅲ | 市考 |
| 3 | 琴江 | 琴江大桥上 | 五华县政府 | Ⅱ | Ⅱ | 市考 |
| 注：依据《地表水环境质量评价办法（试行）》，总氮、粪大肠菌群作为参考指标，不纳入评价。 |  |  |  |  |  |  |

### 表2  城市建成区黑臭水体整治任务

| 序号 | 县（区） | 黑臭水体名称 | 主要整治措施 | 长制久清 达标期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五华县 | 上坝老河床排水渠 | 开展整治效果评估工作，以“长制久清”为目标，建立健全整治长效机制。 | 2019年完成 |

表3  固体废物处理处置设施建设任务表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 新增处理规模（吨/日） | 实施年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇生活垃圾无害化处理设施 | 五华县城生活垃圾处理项目 | 75 | 2019—2020年 |

表4-1 污水处理设施建设任务汇总表

| 建设任务 |  | 2018年年度目标 | 2019年年度目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施建设 | 新增县级以上城市污水处理能力（万吨/日） | — | — |
|  | 新增镇级污水处理能力（万吨/日） | 1.1 | — |
| 污水处理管网建设 | 新增县级以上城市污水管网（公里） | — | 9.36 |
|  | 新增镇级污水管网（公里） | 21 | — |
|  | 改造城镇老旧污水管网（公里） | — | — |

### 表4-2  梅州市新、改、扩建生活污水处理设施建设任务

| 序号 | 县（市、区） | 级别 | 项目名称 | 新增处理规模（万吨/日） | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五华县 | 镇级 | 五华县棉洋镇污水处理厂 | 0.50 | 2018年 |
| 2 |  | 镇级 | 五华县华城镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |
| 3 |  | 镇级 | 五华县安流镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |
| 4 |  | 镇级 | 五华县岐岭镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |
| 5 |  | 镇级 | 五华县潭下镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |
| 6 |  | 镇级 | 五华县转水镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |
| 7 |  | 镇级 | 五华县周江镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |
| 8 |  | 镇级 | 五华县郭田镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |
| 9 |  | 镇级 | 五华县华阳镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |
| 10 |  | 镇级 | 五华县梅林镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |
| 11 |  | 镇级 | 五华县长布镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |
| 12 |  | 镇级 | 五华县龙村镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |
| 13 |  | 镇级 | 五华县横陂镇污水处理厂 | 0.10 | 2019年 |
| 14 |  | 镇级 | 五华县双华镇污水处理厂 | 0.10 | 2018年 |

表5     饮用水源规范化建设任务汇总表

| 序号 | 级别 | 饮用水源名称 | 县（市、区） | 镇 | 水源类型 | 供水规模（吨/日） | 服务 人口 | 性质 | 保护区批复文件号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级 | 桂田水库 | 五华县 | - | 水库型 | 43800 | 400000 | 在用 | 粤府函〔2009〕26号 |
| 2 | 县级 | 蕉州河 | 五华县 | - | 河流型 | 3300 | 400000 | 备用 | 粤府函〔2009〕26号 |
| 3 | 镇级 | 郭田镇郭田村 | 五华县 | 郭田镇 | 河流型 | 500 | 10000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 4 | 镇级 | 双华镇双华村 | 五华县 | 双华镇 | 河流型 | 900 | 6000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 5 | 镇级 | 华新水库 | 五华县 | 华阳镇 | 水库型 | 529 | 5280 | 在用 | 粤府函〔2017〕17号 |
| 6 | 镇级 | 仙溪沥水源地 | 五华县 | 长布镇 | 河流型 | 383.5 | 11442 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 7 | 镇级 | 透背坜水源地 | 五华县 | 安流镇 | 水库型 | 2494 | 20000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 8 | 镇级 | 华美水源地 | 五华县 | 梅林镇 | 河流型 | 151 | 2236 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 9 | 镇级 | 长茛下大水坝 | 五华县 | 横陂镇 | 河流型 | 500 | 20169 | 在用 | 粤府函〔2017〕17号 |
| 10 | 镇级 | 石颈水源地 | 五华县 | 棉洋镇 | 河流型 | 230.1 | 6500 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 11 | 镇级 | 老姐坑水库 | 五华县 | 华城镇 | 水库型 | 2657.5 | 15000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 12 | 镇级 | 幼坑里水源地 | 五华县 | 周江镇 | 河流型 | 1643.8 | 18000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 13 | 镇级 | 老场水库 | 五华县 | 华城镇 | 水库型 | 2657.5 | 15000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 14 | 镇级 | 黄禾墪水源地 | 五华县 | 龙村镇 | 河流型 | 547.9 | 5000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 15 | 镇级 | 眉峰山水源地 | 五华县 | 潭下镇 | 河流型 | 1369.8 | 10000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 16 | 镇级 | 小佐水库 | 五华县 | 潭下镇 | 水库型 | 1369.8 | 12000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 17 | 镇级 | 下坪水源地 | 五华县 | 棉洋镇 | 河流型 | 38.3 | 1200 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 18 | 镇级 | 梯子岭水库 | 五华县 | 华城镇 | 水库型 | 1232.8 | 8000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 19 | 镇级 | 黄沙坑水库 | 五华县 | 潭下镇 | 水库型 | 821.9 | 23000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |
| 20 | 镇级 | 黄竹沥水源地 | 五华县 | 潭下镇 | 河流型 | 547.9 | 3000 | 在用 | 粤府函〔2015〕17号 |